# TradingInfoTool — Spezifikation (fachliche Grundlage)

Eigentümer: Gernot Spiessmaier · Version: 1.6 · Stand: 2026-07-08

>

Dieses Dokument beschreibt was das Tool leisten soll und warum (lesbarer Teil).

Die konkreten, vom Programm auslesbaren Parameter (Watchlist, Risiko-Limits,

Strategien, Indikatoren, Datenquellen) liegen in [config.yaml](config.yaml).

So gibt es für jeden Wert nur eine Quelle der Wahrheit.

>

Legende: [OFFEN] = noch zu entscheiden (siehe Kapitel 16).

Technik/Projektstruktur stehen in CLAUDE.md im Projektroot.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Vision & übergeordnetes Ziel

Trotz angespannter Finanzlage und künftiger Krisen mit dem TradingInfoTool einen hohen Gewinn erzielen und Verluste vermeiden — sinnvoll investieren. Da die investierten Summen nicht hoch sind, ist Risikomanagement übergeordnet für die Zielerreichung. Es soll keine pauschale Bewertung sein, sondern detailliert je Assetklasse und Einzelwert angewendet werden.

Messbare Zielgrößen (Werte in config.yaml → ziele):

Z-1 Kapitalerhalt hat immer Vorrang vor Gewinnmaximierung.

Z-2 Mindest-Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) vor jedem Kaufsignal.

Z-3 Maximal akzeptierter Gesamt-Drawdown → bei Überschreitung Kapitalschutz-Modus.

Z-4 Jede Empfehlung ist nachvollziehbar (Begründung + Datenbasis + Konfidenz).

## 2. Leitprinzipien des Agenten

Der Agent ist Trading-Experte und nutzt Fibonacci, Retracements, wichtige Indikatoren etc.

Jede Empfehlung kommt mit kurzer UND langer Begründung.

P-1 Risikomanagement zuerst: Signal erst gegen Risiko, dann gegen Chance prüfen.

P-2 Transparenz: genutzte Indikatoren/Quellen + Konfidenz (0–100 %) nennen.

P-3 Kein Overtrading: „Halten/Abwarten" ist eine gültige Empfehlung.

P-4 Konsistenz mit gewählter Strategie und Haltedauer-Logik.

P-5 Einheitliches Ausgabeformat je Empfehlung:

Asset & Aktion (KAUFEN / VERKAUFEN / TAUSCHEN / HALTEN / NACHKAUFEN)

Kurzbegründung (1–2 Sätze) + Langbegründung (technisch + fundamental + Makro)

Empfohlene Positionsgröße / Stückzahl

Einstieg / Stop-Loss / Take-Profit — jeweils in USD und EUR (siehe P-9)

Empfohlene Haltedauer + Begründung

Konfidenz in % und wichtigste Risiken/Gegenargumente

P-6 Steuerliche Einordnung (Österreich): Ein Tausch Krypto-zu-Krypto (auch in Stablecoins) ist nach aktueller Rechtslage bis zur Auszahlung in Fiat steuerlich neutral — es fallen nur Transaktionskosten an, keine Steuer. Erst die Auszahlung („Realisierung" in Fiat bzw. Nutzung für Waren/Dienstleistungen) ist steuerrelevant. Deshalb unterscheidet das Ausgabeformat TAUSCHEN von VERKAUFEN, und der Agent soll bei gleichwertigen Alternativen den steuerlich günstigeren Weg vorschlagen (siehe R-5.9). [OFFEN] mit Steuerberater gegenprüfen (Details wie Spekulationsfrist bei Altvermögen, Besteuerung von Staking-Erträgen als laufende Einkünfte).

P-7 Advisory-only — keine autonome Orderausführung. Der Agent analysiert, bewertet, pflegt Watchlist/DB und erzeugt Empfehlungen samt Benachrichtigungen. Er platziert niemals Orders, führt keine Trades aus und bewegt kein Kapital; die Ausführung erfolgt stets manuell durch den Nutzer. Alle Aktionen in P-5 (KAUFEN, VERKAUFEN, …) sind Vorschläge. Konsequenz: Schutzmechanismen (Stop-Loss RM-5, Drawdown-Notbremse Z-3/RM-7) wirken als dringende Alerts, nicht als automatische Ausführung — der Agent eskaliert (z. B. hochpriore E-Mail + auffällige UI-Warnung), die Auslösung liegt beim Nutzer. Nebeneffekt: Das System benötigt keinen Börsen-API-Schlüssel mit Handelsrecht (Preise via CoinGecko, Bestände via Import/GUI). Deckt sich mit Kap. 12.

P-8 Lokale Autonomie — der Agent muss perspektivisch vollständig eigenständig mit lokaler Intelligenz funktionieren können (Hybrid-Architektur aus Decision-Trees, Fuzzy Logic und lokalem ML, siehe Agent_Architecture_Analysis_2026-07-02.html). Die Claude API ist eine optionale Erweiterung (Meta-Analyse, strategische Overrides, Nutzer-Dialog) — keine Voraussetzung für den Betrieb. Konsequenz: Kernfunktionen (Datenabruf, Persistenz, Basis-UI) dürfen zu keinem Zeitpunkt zwingend von einem Claude-API-Schlüssel abhängen; die Anbindung wird erst dann verdrahtet, wenn eine Phase sie tatsächlich aktiv nutzt. Klarstellung (2026-07-06): Betrifft ausschließlich den Claude/Anthropic-Key. .env-Loading wurde in Phase 2 eingeführt, aber nur für einen optionalen COINGECKO_API_KEY (siehe Kap. 8) — CoinGecko bleibt reine Marktdaten-Anbindung, hat nichts mit der KI-Autonomie-Frage zu tun. ANTHROPIC_API_KEY/GITHUB_TOKEN bleiben weiterhin ungenutzt bis zur jeweils benötigten Phase. KI-Ebene entschieden (2026-07-07): Nach Detail-Recherche (Kosten, Nachhaltigkeit, Nutzungsbedingungen) fällt die Wahl auf Groq (Llama 3.3 70B, remote, GROQ_API_KEY) als primäre Analyse-Ebene für Phase 3 — dauerhaft kostenlos (kein Kreditkarten-Zwang, kein zeitlich begrenztes Guthaben), finanziell solide unterlegt (>1,4 Mrd. $ Kapital), Nutzungsbedingungen erlauben automatisierte Nutzung innerhalb der Rate-Limits. Damit ist P-8 sowohl erfüllt (lokal via Phi-4-mini weiterhin voll funktionsfähig als Offline-Fallback) als auch übertroffen (deutlich stärkeres Modell als lokal möglich, ohne Kostenschranke). Grundsatz dahinter: kostenlose Optionen zuerst voll ausschöpfen (lokal UND remote parallel), kostenpflichtige Quellen (z. B. Claude API) erst wenn eine konkrete Aufgabe die Qualität von Groq/lokalem Modell nachweislich übersteigt. Ehrlichkeits-Korrektur (2026-07-10): die obige Aussage "lokal via Phi-4-mini voll funktionsfähig" war zum Zeitpunkt 2026-07-07 eine Absicht, keine Tatsache — es existierte nie tatsächlicher Code dafür (nur ein Kommentar-Verweis in api/groq.py), requirements.txt enthält bis heute keine lokale-ML-Bibliothek. Architektur-Seam jetzt nachgeholt (2026-07-10, siehe api/local_model.py): agent/krypto/analyst.py::call_groq_for_signal() ruft bereits ausschließlich .chat(messages, model, temperature, response_format) auf einem beliebigen Client auf — war also schon vorher provider-agnostisch, ohne dass das dokumentiert war. Neuer Konfig-Schalter config.yaml agent.ai_provider (groq | lokal), main.py wählt entsprechend zwischen GroqClient und dem neuen LocalModelClient-Platzhalter. Modell-/Runtime-Entscheidung getroffen: llama-cpp-python + Phi-4-mini-GGUF + GBNF-Grammar-Constraint (nicht ONNX Runtime GenAI/Microsofts eigener Pfad) — Begründung: unser SYSTEM_PROMPT-Schema ist streng validiert (exakt 5 top_gruende, Enum-Werte, von<=bis-Zonen, bedingte Pflichtfelder), GBNF erzwingt gültiges JSON strukturell auf Token-Ebene, während natives Tool-Calling nur trainiertes Verhalten ohne harte Garantie ist. Bewusst NICHT installiert/umgesetzt (Stufe 2, erst nach Hardware-Upgrade des 24/7-Notebooks, aktuell 8 GB RAM) — ein int4-quantisiertes 3-4B-Modell bräuchte schätzungsweise 2,5-3,5 GB RAM allein für die Gewichte, das würde den aktuell komfortablen Speicherpuffer spürbar einengen, und ein JSON-Zuverlässigkeitstest auf beengter Hardware wäre ohnehin nicht aussagekräftig. LocalModelClient.chat() wirft bis dahin bewusst NotImplementedError (P-10: kein stilles Scheitern).

P-10 Fail-Loud statt Fail-Silent bei Datenproblemen — Ausfälle, fehlende oder veraltete Daten (z. B. CoinGecko nicht erreichbar, Preis-Cache veraltet, zu wenig Historie für einen Indikator) dürfen niemals zu stillschweigend falschen oder unvollständigen Analysen/Signalen führen. Gilt einheitlich für alle Bereiche: Datenabruf, Persistenz, UI-Anzeige und (ab Phase 3) die Agent-Pipeline. Konkret:

Jeder Wert, der auf veralteten/fehlenden Daten beruht, wird sichtbar als solcher gekennzeichnet (nicht einfach der letzte bekannte Wert kommentarlos angezeigt).

Reicht die Datenlage für eine Berechnung nicht aus (z. B. zu wenig Historie für EMA-200), wird „nicht verfügbar" angezeigt statt eines aus unzureichenden Daten berechneten (potenziell irreführenden) Werts.

Ab Phase 3: ein Datenqualitäts-Gate läuft in der Pipeline (Kap. 5) vor R-5.1 — bei unzureichender Datenlage für ein Asset wird kein Signal erzeugt, sondern „HALTEN — Datenlage unsicher" mit Begründung ausgegeben (siehe R-5.0). Ergänzt die bestehende Risiko-VETO-Stufe (R-5.5), ersetzt sie nicht.

Jeder Ausfall/jede Degradation wird geloggt (Nachvollziehbarkeit, Z-4).

Exakte Schwellenwerte (ab wann „veraltet"/„zu wenig Historie") sind [OFFEN] (Kap. 16) und pro Datenart/Indikator festzulegen.

P-9 Referenzwährung Euro + durchgängige USD/EUR-Doppelanzeige — der Nutzer hält Bestände und denkt in Euro. Alle aktuellen bzw. veränderlichen Geldwertangaben (Live-Preise, Portfolio-Wert, P&L) werden immer gemeinsam in USD und EUR dargestellt, nicht nur in einer Währung. Gilt ausdrücklich auch für Empfehlungen/Signale (siehe P-5: Einstieg/Stop-Loss/Take-Profit/Positionsgröße in beiden Währungen). CoinGecko liefert beide Währungen direkt mit (kein zusätzlicher Umrechnungsschritt/Wechselkurs-Risiko nötig).

## 3. Risikomanagement (Kernmodul — höchste Priorität)

Werte in config.yaml → risiko. In der UI pro Nutzer einstellbar.

Money-Management: Risiko pro Trade (RM-1), max. Allokation pro Einzelwert (RM-2) und pro Assetklasse (RM-3, detailliert statt pauschal), Cash-Reserve (RM-4).

Verlustbegrenzung: Pflicht-Stop-Loss (RM-5), Trailing-Stop (RM-6), Portfolio-Notbremse bei Drawdown-Limit Z-3 (RM-7).

Asset-spezifische Bewertung: Risiko-Score je Asset aus Volatilität, Liquidität/ Marktkapitalisierung, Korrelation zu BTC, Projektreife (RM-8). Höheres Risiko → kleinere erlaubte Position (RM-9).

Hebel: Long UND Short sind Teil der Agent-Logik (P-7, rein beratend) — RM-10 war urspruenglich als "nur Long, kein Short" formuliert, das war aber ein reiner Bitpanda-Ausfuehrungs-Fakt (Bitpanda unterstuetzt aktuell kein Short), keine unabhaengige Risiko-Entscheidung gegen Short an sich (Nutzer-Klarstellung 2026-07-14). Short-Empfehlungen bleiben also moeglich, nur ohne aktuellen Ausfuehrungsweg fuer den Nutzer. Hebelhoehe gedeckelt (RM-1-Risiko-% eigens fuer Hebel auf 1% statt der Spot-2%, siehe unten) und an Volatilitaet/Stop-Loss-Abstand gekoppelt (max_sicherer_hebel = (1 - Sicherheitsmarge) / Stop-Loss-Abstand%); Liquidationspreis stets als Schaetzung ausweisen (Bitpanda veroeffentlicht keine exakte Formel), Sicherheitsabstand zum Stop-Loss (RM-11) - volle Formel-Herleitung und Kalibrierung gegen echte Margin-Trade-Historie siehe docs/hebel_positionsformel.md.

## 4. Assets & Diversifikation

Watchlist in config.yaml → watchlist. Quelle: Basisinfos/Assets.xlsx (Erstimport Stand 2026-07-01, 41 Assets — eigene Bestände und reine Beobachtungswerte).

A-1 Jedes Asset hat einen Typ: core (langfristig), taktisch (kürzer) oder stablecoin (Cash-/Swap-Reserve, siehe A-4, kein eigenständiges Handelssignal).

A-2 Klumpenrisiko vermeiden: Viele Altcoins korrelieren stark mit BTC — das ist keine echte Diversifikation und fließt in den Risiko-Score ein.

A-3 Watchlist ist in der UI pflegbar; Datenanbindung automatisch, falls verfügbar.

A-4 Jedes Asset hat einen Status: aktiv (Bestand vorhanden) oder watchlist (reine Beobachtung, potenzielle künftige Position, noch kein Kauf). Die konkrete Bestandsmenge wird nicht in config.yaml gepflegt, sondern in der Datenbank (siehe Kap. 10, B-5).

A-5 Stablecoins (aktuell EURCV) zählen zur Cash-Reserve (RM-4) und dienen dem Agenten als Ziel-/Zwischenstation für steuerneutrale Swaps (siehe P-6, R-5.9) sowie als Kapitalschutz-Parkplatz (S-5).

## 5. Agent-Logik & Entscheidungsgrundlagen

Zeithorizonte und Gewichtung in config.yaml → agent.

Umsetzungsstand (2026-07-07, Phase 3 Slice 1 — siehe Kap. 11): Die Pipeline läuft seit dieser Slice erstmals real, ausgelöst manuell über den "Signale"-Tab (ui/signals_view.py → agent/krypto/pipeline.py::generate_signal()), noch nicht geplant/ automatisch (siehe Kap. 11). KI-Ebene: Groq (Llama 3.3 70B, siehe P-8), nicht Claude — die Fakten-Schicht (Indikatoren, Regime, Risiko-Check) ist deterministisches Python, Groq synthetisiert daraus die Empfehlung inkl. Begründung; das Modell wird dabei nie blind vertraut, agent/krypto/risk_gate.py::post_check() erzwingt die harten Regeln nach dem Groq-Aufruf nochmals deterministisch. Detaillierter Implementierungsplan (inkl. bewusster Vereinfachungen je Schritt) unter C:\Users\Geatsch\.claude\plans\deep-launching-zebra.md.

Entscheidungs-Pipeline (Reihenfolge je Analyse):

R-5.0 Datenqualitäts-Gate (P-10, VOR allem anderen): Sind die für dieses Asset benötigten Daten aktuell und vollständig genug? Wenn nein → Abbruch für dieses Asset, Ausgabe „HALTEN — Datenlage unsicher" mit konkretem Grund (z. B. „Preis seit X Min. nicht aktualisiert", „nur Y Tage Historie, benötigt Z"), kein Rateversuch mit Lückendaten. ERLEDIGT (2026-07-07): agent/krypto/pipeline.py prüft Preis-/Historie- Staleness (staleness.py) + Mindestverfügbarkeit von RSI/MACD/Bollinger, bevor irgendein Groq-Call erfolgt.

R-5.1 Marktregime bestimmen (Bulle/Bär/Seitwärts) via BTC-Trend, BTC-Dominanz, Fear & Greed. ERLEDIGT, regelbasiert (2026-07-07): agent/krypto/regime.py — BTC- EMA-Ordnung, BTC-Dominanz-Trend (CoinGecko /global, neu api/macro.py), Fear & Greed (alternative.me, kostenlos/kein Key). Bewusst einfache, dokumentierte Heuristik statt der vollen RG-1..RG-11-Feinheit (siehe Kap. 14); KI-Override (RG-1b) noch nicht umgesetzt. Manueller Override (config.yaml regime.manueller_override) wird respektiert (RG-8/RG-9).

R-5.2 Makro-Kontext: Leitzinsen, Risikoumfeld USA/Japan/China/EU/Korea. Teilweise ERLEDIGT (2026-07-08, Nutzungs-Diskussion). Neue Regime-Dimension liquiditaets_regime (agent/krypto/regime.py) kombiniert Fed-Funds-Rate-Richtung (Historie via api/macro.py::get_fred_history) mit dem globalen M2-Trend (USA/Eurozone/China, Mehrheitsentscheid über die prozentuale Veränderung — bewusst keine Währungsumrechnung/Summe, siehe Modul-Docstring) zu expansiv/restriktiv/gemischt/widersprüchlich/unbekannt. Bewusst als frischer Live-Abruf pro Pipeline-Lauf (agent/krypto/pipeline.py::_fetch_liquidity_context), nicht aus der macro_snapshot-Akkumulation abgeleitet — die Pipeline läuft nur bei manuellem Klick (kein täglicher Scheduler), ein reiner "erster vs. letzter Snapshot"-Trend hätte real Monate gebraucht, bis genug Datenpunkte da sind. Fließt als Kontext, keine harte Regel in long_reasoning.makro ein (Regel 10, agent/krypto/analyst.py). Weiterhin `[OFFEN]`: CPI/ISM-Ersatz/Trueflation/einzelne Leitbörsen — disclaimers.makro_einbezogen steht deshalb ehrlich auf "teilweise" (P-2/P-10), nicht mehr fest auf false. Schritt 2 ERLEDIGT (2026-07-08): Zyklus-Risiko. Weiteres neues Regime-Feld zyklus_risiko (0–1) aus dem BTC-Log-Regression-Risk-Modell (indicators/calculations.py::compute_btc_log_regression_risk), MVRV/NUPL (api/onchain.py) bewusst NICHT als eigenes Feld, sondern nur als Cross-Check-Text daneben (_mvrv_band(), eigene dokumentierte Bänder — keine Nachbildung einer kommerziellen Formel) — beide Modelle beantworten dieselbe Frage (Bewertungsextrem), ein zweites Feld würde das Signal doppelt gewichten. Gilt für alle Assets, nicht nur BTC (Prompt-Regel 11) — Alts leiden historisch am stärksten nahe einem BTC-Zyklus-Top. Live-verifiziert gegen echte BTC- und ETH-Pipeline-Läufe: Groq hat zyklus_risiko: 0.32 in beiden Fällen korrekt in long_reasoning.fundamental eingeordnet.

R-5.3 Technische Analyse je Asset: Trend, Indikatoren (Kap. 7), Fibonacci, Support/Resistance. ERLEDIGT: volle Wiederverwendung von indicators/calculations.py (build_technical_snapshot(), geteilt mit ui/charts.py — keine zwei Datenquellen), neu summarize_confluence() als einfache, explizit als Heuristik gekennzeichnete Zusammenfassung (entscheidet nichts selbst, liefert nur Fakten an Groq).

R-5.4 Sentiment (X/YouTube) — nur Zusatz, niedrig gewichtet, nur seriöse Quellen. Weiterhin Phase 4 (siehe Kap. 11), im Facts-Objekt ebenfalls als disclaimers.sentiment_einbezogen: false ausgewiesen.

R-5.5 Risikoprüfung (Kap. 3) als VETO-Stufe: scheitert hier → kein Kauf. ERLEDIGT (RM-1/-2/-4/-5): agent/krypto/risk_gate.py::pre_check() (vor dem Groq-Call, liefert eine harte Positionsgrößen-Obergrenze als Fakt) UND post_check() (danach, erzwingt dieselben Regeln nochmal deterministisch — das Modell wird nie blind vertraut). RM-7/Z-3 (Drawdown-Notbremse) bleibt [OFFEN] (braucht eine noch nicht existierende Portfolio-Wert-Historie), RM-8/-9 (voller Risiko-Score) und RM-10/-11 (Hebel) ebenfalls offen (S-6 Hebel-Long ist in config.yaml aktiv: false).

R-5.6 Signal + Konfidenz + vollständige Empfehlung (Format P-5). ERLEDIGT: agent/krypto/analyst.py — striktes JSON-Schema (Groq response_format: json_object), Validierung inkl. case-insensitiver Enum-Normalisierung (Groq antwortet nicht immer in Großbuchstaben), ein Retry bei kaputtem JSON, danach fail-loud („HALTEN — Agent-Antwort ungültig").

R-5.7 Haltedauer-Empfehlung (kurz/mittel/lang) mit Begründung; Nutzer kann eigene Parameter ergänzen (interaktiver Dialog), die in die nächste Bewertung einfließen. Haltedauer-Feld ERLEDIGT (Teil der Groq-Antwort), der interaktive Dialog (U-9) bleibt [OFFEN].

R-5.8 Forecast als Szenario (Bull/Base/Bear) mit Wahrscheinlichkeiten, statt einzelner Punktprognose. ERLEDIGT (zusätzliches Feld in der Groq-Antwort).

R-5.9 Steuerliche Optimierung (AT, siehe P-6): Bei strategisch gleichwertigen Alternativen bevorzugt TAUSCHEN (Krypto-zu-Krypto/Stablecoin) statt VERKAUFEN vorschlagen, da steuerlich neutral bis zur Auszahlung in Fiat. ERLEDIGT: per Prompt-Klausel UND mechanisch in risk_gate.post_check() erzwungen (VERKAUFEN → TAUSCHEN, wenn ein Swap-Ziel genannt wurde) — nicht nur der Prompt-Hoffnung überlassen.

R-5.10 Regime-Profil anwenden (Kap. 14): Das in R-5.1/R-5.2 bestimmte Regime moduliert Gewichte, Schwellen, Small-Cap-Budget und Mindest-Konfidenz; Overrides nach der Governance-Regel (Sicherheits-Asymmetrie, harte Limits unantastbar). ERLEDIGT (Mindest-Konfidenz + Small-Cap-Budget): risk_gate.py nutzt config.yaml regime.profile[<regime>] statt der statischen Werte.

R-5.11 Bei Kauf-/Nachkauf-Empfehlungen antizyklische Disziplin (Kap. 15): Flush vs. fundamentaler Zusammenbruch klassifizieren, Bestätigungs-Gate, gestaffelt. Nur einfache Heuristik (2026-07-07): agent/krypto/anticyclic.py — Funding-Rate- Extremwert (Kraken Futures) + Kursrückgang-Geschwindigkeit als grober Hinweis, NICHT die volle AZ-1..AZ-8-Klassifikation (fehlt eine unabhängige Nachrichten-/ Fundamentalquelle). Liefert nur Kontext an Groq, trifft keine eigene Veto- Entscheidung. Erweitert (Nutzungs-Diskussion Schritt 3, 2026-07-08): zusätzlich Open Interest (Binance/Bybit/OKX, api/derivatives.py, unabhängig voneinander versucht — fehlt eine Börse, blockiert das nicht die anderen) und Binance- Long-Short-Ratio. Der Long-Konten-Anteil (LONG_BIAS_EXTREME_THRESHOLD_PCT = 65%, dokumentierter Platzhalter wie die bestehende Funding-Rate-Schwelle) verstärkt nur den Beschreibungstext ("zusätzlich bestätigt"/"uneindeutig"), ändert aber NICHT die bestehende moeglicher_flush-Formel selbst — kein Risiko einer Verhaltensänderung an bereits getesteter Logik. Live verifiziert inkl. eines echten Falls mit moeglicher_flush=true + 81,8 % Long-Bias (GRIFFAIN) und eines Falls mit fehlender OKX-Notierung (graceful, P-10).

Nutzungs-Diskussion abgeschlossen (letzter Schritt, 2026-07-08): Facts-Feld

markt_kontext (agent/krypto/analyst.py::build_facts) — BTC-Exchange-Flow-Netto

(api/onchain.py), globale Stablecoin-Supply (DefiLlama), Präsidentschaftszyklus-

Kontext + nächste FOMC-Sitzungen (beide agent/cycles.py, reine Datumsrechnung,

kein Netzwerk-Call). Bewusst KEINE neue Regime-Logik — reiner, niedrig

gewichteter Kontext für Groq (Prompt-Regel 13): FOMC-Sitzung < 14 Tage entfernt →

explizit als Volatilitätsfaktor in key_risks nennen, Präsidentschaftszyklus nur

mit explizitem "keine Prognose-Garantie"-Vorbehalt. Live verifiziert: bei der

echten, 19 Tage entfernten Sitzung korrekt nicht erzwungen (unter der Schwelle),

bei einer künstlich auf 5 Tage gesetzten Sitzung korrekt in key_risks genannt.

Damit ist die gesamte am 2026-07-08 vereinbarte Nutzungs-Tabelle (Liquiditäts-

Regime, Zyklus-Risiko, AZ-1-Erweiterung, Markt-Kontext) umgesetzt.

A-1-Ausnahme: Stablecoins (typ: stablecoin, aktuell nur EURCV) durchlaufen die

Pipeline gar nicht erst — festes „HALTEN" ohne Groq-Call, da sie laut Kap. 4 (A-1)

kein eigenständiges Handelssignal bekommen sollen.

Separater Job — Marktscan (Kap. 13): Die Entdeckung neuer Assets läuft nicht

in dieser Pro-Asset-Pipeline, sondern als periodischer Hintergrund-Scan (2× täglich).

Treffer werden automatisch als status: watchlist aufgenommen und durchlaufen danach

dieselbe Pipeline wie bestehende Watchlist-Assets.

## 6. Strategie-Katalog (auswählbar je Asset)

Katalog in config.yaml → strategien. Pro Asset wählbar; der Agent schlägt die zum Marktregime passende Strategie vor und begründet die Auswahl („beste Strategie jetzt").

| ID | Strategie | Kern |
| --- | --- | --- |
| S-1 | HODL / Core | langfristig halten, an Leveln nachkaufen |
| S-2 | DCA | regelmäßige Käufe unabhängig vom Preis |
| S-3 | Swing-Trading | Ein-/Ausstieg an Leveln & Fibonacci |
| S-4 | Trendfolge | Einstieg bei bestätigtem Trend, Trailing-Stop |
| S-5 | Kapitalschutz | defensiv, hohe Cash-Quote (auto bei Drawdown) |
| S-6 | Hebel-Long | nur geeignete Assets, nur Long (vorerst aus) |

## 7. Technische Indikatoren (Mindestumfang)

Liste in config.yaml → indikatoren. Kein Signal aus einem einzelnen Indikator — Bestätigung durch mehrere (Confluence) ist Voraussetzung.

Datenqualität (P-10): Reicht die vorhandene Historie für einen Indikator nicht aus (z. B. Asset erst seit 50 Tagen gelistet, EMA-200 braucht 200 Tage), wird dieser Indikator als „nicht verfügbar" markiert statt mit einem verkürzten/falschen Fenster berechnet. Confluence-Bewertung berücksichtigt nur tatsächlich verfügbare Indikatoren.

Trend: EMA (20/50/200), MACD

Momentum: RSI (Überkauft/Überverkauft, Divergenzen)

Volatilität: Bollinger Bands, ATR (Stop-Loss-Abstand)

Levels: Fibonacci, Support/Resistance, Swing-Highs/-Lows

Volumen: Bestätigung von Ausbrüchen

Marktbreite: BTC-Dominanz, Fear & Greed Index

## 8. Datenquellen

Konfiguration in config.yaml → datenquellen.

Datenqualität (P-10): Jede hier genannte Quelle kann ausfallen oder veraltete Daten liefern (Rate-Limit, Netzwerk, Wartung). Bei Ausfall: letzter bekannter Wert bleibt in der DB, wird in der UI aber mit Alter/Zeitstempel sichtbar dargestellt, nicht kommentarlos als aktuell präsentiert. Exakte „veraltet ab wann"-Schwellen je Datenart sind [OFFEN] (Kap. 16).

Prinzip zur Quellenwahl (2026-07-06): CoinGecko deckt bewusst nur Krypto- Marktdaten ab. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: (1) Wird für eine tatsächlich erforderliche Funktionalität eine Datenart benötigt, die CoinGecko grundsätzlich nicht liefert (z. B. Makro-/Zinsdaten, Sentiment, Funding-Rates) → gezielt eine passende zusätzliche Quelle recherchieren, nicht versuchen, es mit CoinGecko zu erzwingen. (2) Liefert CoinGecko eine Datenart nur eingeschränkt, aber die Einschränkung blockiert keine tatsächlich erforderliche Funktionalität (z. B. echtes Tages-OHLC für ATR — Phase 2 zeigt nur an, entscheidet noch nichts) → eine transparent gekennzeichnete Näherung bevorzugen statt vorschnell eine zweite Quelle einzubauen (siehe P-10-Entscheidung zu ATR/Swing-Highs-Lows). Sobald eine Phase tatsächlich Entscheidungen/Signale auf einer nur genäherten Datenart aufbauen will, ist die Näherung an dieser Stelle neu zu bewerten.

Marktdaten (Pflicht): CoinGecko. ERLEDIGT (2026-07-06): Anonymer Zugriff (30 Req/Min) erwies sich als unzuverlässig — bei intensiverer Nutzung verhängt CoinGecko längere Sperren, als das dokumentierte Limit vermuten lässt. Optionaler kostenloser Demo-API-Key (100 Req/Min, stabiler) via COINGECKO_API_KEY in .env eingebaut — App funktioniert weiterhin auch ohne Key (Fallback auf 30 Req/Min), ein Key wird aber empfohlen. Kein Widerspruch zu P-8 (betrifft nur Claude/Anthropic). Wichtige Ergänzung: Der Demo-Key erhöht nur das Minuten-Limit — das Monats-Kontingent bleibt bei 10.000 Calls, mit oder ohne Key. Ursprünglich geplanter 5-Min-Live-Preis-Takt hätte zusammen mit dem täglichen Historie-Refresh (41 Assets × 2 Währungen) ca. 11.100 Calls/Monat verbraucht — über dem Limit. Deshalb Live-Preis-Takt auf 15 Min reduziert (scheduler/background.py, REFRESH_INTERVAL_MINUTES) → ca. 5.340 Calls/Monat, mit Puffer für Erstimport/ manuelle Aktualisierungen. Staleness-Schwelle entsprechend auf 30 Min angepasst (weiterhin 2× Scheduler-Takt, siehe ui/formatting.py). Nachtrag (2026-07-27, LINK-Vorfall, siehe Regelwerksmanual): die obige Rechnung hatte den /global-Call (BTC-Dominanz, api/macro.py:: get_btc_dominance()) übersehen — er lief bisher ungecacht bei jeder Signal-Generierung mit, nicht nur im Scheduler-Takt. Jetzt auf 1×/UTC-Tag gedeckelt (agent/krypto/pipeline.py::_update_macro_snapshot()), was gleichzeitig das neu eingeführte JIT-Historie-Nachladen (siehe dort) quotenneutral finanziert.

Echtes OHLC (ATR, Swing-Highs/-Lows): ERLEDIGT (2026-07-07): Kraken liefert echte Kerzendaten (Open/High/Low/Close) über öffentliche Endpunkte — kein Account, kein API-Key, keine Anmeldung nötig, zählt nicht gegen Rate-Limits. Ersetzt die in Phase 2 eingeführte Schlusskurs-Näherung (atr_close_to_close_proxy, swing_highs_lows_close_proxy) für alle bei Kraken gelisteten Assets — echtes Wilder's-ATR (atr_wilder) und echtes Williams-Fraktal (swing_highs_lows_fractal) in indicators/calculations.py, verdrahtet in ui/charts.py (bevorzugt echte Werte, fällt für nicht gelistete Assets automatisch und klar gekennzeichnet auf die Näherung zurück). Verifizierte Abdeckung (gegen `/0/public/AssetPairs` geprüft, nicht nur BTC/ETH angenommen): 35 von 41 Watchlist-Assets haben ein Kraken-Spot-Paar in USD und EUR; 36 von 41 haben zusätzlich Funding-Rate-Daten (Kraken Futures, deckt AZ-1 ab, ohne CoinGlass ab 29 $/Monat zu benötigen). Ohne Kraken-Listing (bleiben bei der Näherung): EURCV (Stablecoin, braucht ohnehin kein OHLC/ATR), KAIA, BRETT, IO, SUPRA, CANTON. Persistiert in eigener Tabelle price_history_ohlc (Schlüssel: Symbol + Währung + Datum, getrennt von der CoinGecko-basierten price_history), täglicher Backfill/Refresh über api/kraken_history.py + eigenen Scheduler-Job (refresh_ohlc_job, 24 h). MiCA-Klarstellung: Die EU-Regulierung betrifft Kunden-Dienstleistungen (Handel, Verwahrung, Transfer) — nicht rein lesende, öffentliche Marktdaten-APIs. Kraken wurde trotzdem als pragmatischer Standard gewählt (unkompliziert, gut dokumentiert), nicht aus einer unbegründeten Regulierungs-Sorge bei alternativen Börsen.

Historische Daten: für TA und Backtesting (Kap. 11). Grundsatz: Historie wiederholt sich nicht 1:1, ähnelt sich aber oft — Muster aus der Vergangenheit sollen daher (ab Phase 3, Agent-Logik) als Vergleichsbasis einfließen, nicht nur aktuelle Werte isoliert betrachtet werden. Klarstellung 365-Tage-Grenze (2026-07-06): Gilt gleichermaßen für Charts UND für die Daten, die der Agent (Phase 3) nutzen wird — beide greifen auf dieselbe price_history-Tabelle zu, gespeist vom selben CoinGecko-Endpunkt mit derselben Grenze. Kein separater, "besserer" Datentopf für den Agenten. Ist aber kein festes Dauerlimit: Der tägliche Historie-Job löscht nie alte Tage, die DB wächst mit der Zeit über ein Jahr hinaus, solange die App läuft. Einschränkung bleibt aber: rückwirkend weiter als 365 Tage zurückliegende Muster (z. B. Zyklen von 2018/2021) sind mit dem Free/Demo-Tier grundsätzlich nicht nachträglich abrufbar — nur ab jetzt laufend akkumulierbar. Für echte mehrjährige Rückblicke wäre ein kostenpflichtiger CoinGecko-Tier oder eine andere Quelle nötig (spätere Phase, falls gewünscht).

Makro: Leitzinsen (Fed, EZB, BoJ, PBoC, BoK), Leitbörsen USA/Japan/China/EU/Korea, BTC-Dominanz, Fear & Greed. ERLEDIGT (2026-07-08): Alle Werte sind live in api/macro.py/agent/krypto/pipeline.py/database/models.py::MacroSnapshot implementiert UND end-to-end mit einem echten FRED_API_KEY verifiziert (Fed 3,63 %, EZB 2,25/2,40/2,65 %, M2, CPI, Philly-Fed-ISM-Ersatz, BoJ/BoK, PBoC-LPR 3,0/3,5 % — alle korrekt in der DB gelandet). Für die übrigen Werte (Leitzinsen + Zusatzwunsch vom Nutzer 2026-07-06: ISM, M2-Geldmenge, CPI, Trueflation) wurden am 2026-07-08 alle Quellen live recherchiert und verifiziert (nicht nur angenommen):

FRED (St. Louis Fed) deckt den Grossteil ab, EINE einzige API statt der urspruenglich angenommenen mehreren Notenbank-Systeme:

Fed Funds Rate: Series FEDFUNDS

M2-Geldmenge: Series M2SL

CPI (Headline/Core): Series CPIAUCSL / CPILFESL

EZB-Leitzinsen laufen ebenfalls über FRED (nicht über eine separate ECB-SDW- Integration, wie urspruenglich angenommen): ECBDFR (Einlagensatz), ECBMRRFR (Hauptrefinanzierungssatz), ECBMLFR (Spitzenrefinanzierungssatz) — live bis 2026-07-07 verifiziert.

BoJ (Japan): IRSTCI01JPM156N (Tagesgeld-/Interbankensatz, OECD-Quelle), ~2 Monate Meldeverzug — eigene, grosszuegigere Staleness-Schwelle noetig.

BoK (Korea): INTDSRKRM193N (Diskontsatz, OECD-Quelle), ebenfalls ~2 Monate Verzug.

ISM Manufacturing PMI ist NICHT ueber FRED verfuegbar (2016 wegen Lizenzrechten des Institute for Supply Management entfernt). Ersatzquelle DBnomics (db.nomics.world) hat noch Daten, ABER die letzten 4 Monatswerte waren beim Live-Test (2026-07-08) offensichtlich fehlerhaft (PMI ~10-11 statt der ueblichen 40-60er-Spanne) — als Quelle NICHT vertrauenswuerdig ohne eigene Plausibilitaetspruefung. Empfohlener Ersatz: Philadelphia Fed Manufacturing Index, Series GACDFSA066MSFRBPHI, ebenfalls ueber FRED, aktuell (bis Juni 2026 verifiziert), etablierter Fruehindikator, methodisch aehnlich (Diffusionsindex).

FRED-API: kostenlos, Key wird sofort bei Registrierung vergeben (fredaccount.stlouisfed.org/apikeys), 120 Requests/Minute Limit (fuer unseren Bedarf grosszuegig), Nutzung fuer private/kommerzielle Projekte laut ToS erlaubt.

PBoC (China): automatisierbare Quelle gefunden bei vertiefter Recherche (2026-07-08). Amtliche Quelle (chinamoney.com.cn/NIFC) und World Bank/IMF (>1 Jahr Verzug) sowie FRED (INTDSRCNM193N, seit Mitte 2025 nicht mehr aktualisiert) bleiben unbrauchbar. Gefunden: die Open-Source-Bibliothek akshare (16,6k GitHub-Stars, aktiv gepflegt, aggregiert chinesische Finanzdaten) nutzt fuer macro_china_lpr() intern den Endpunkt https://datacenter-web.eastmoney.com/api/data/v1/get (Eastmoney, einer der groessten chinesischen Finanzdatenanbieter) mit einem oeffentlichen Token im Query-String — liefert strukturiertes JSON mit LPR1Y/LPR5Y, live getestet: 2026-06-22, 3,0 %/3,5 %, deckt sich mit unabhaengiger News-Recherche. Kein OCR/Scraping noetig. Integrationsentscheidung: direkter, leichtgewichtiger requests-Call (wie bei api/kraken.py/api/groq.py), NICHT die volle akshare-Bibliothek als Dependency (zieht pandas/tqdm/weitere Pakete mit) — der eine Endpunkt reicht. Wichtiger Vorbehalt (P-10): das ist keine offiziell dokumentierte, versionierte API, sondern der interne Endpunkt von Eastmoneys eigener Webseite, den akshare reverse-engineered hat — kann sich ohne Vorankuendigung aendern. Bei Fehlschlag: letzter bekannter Wert bleibt in der DB, mit Alters-Kennzeichnung (wie bei allen anderen Quellen), kein Absturz, keine Fantasiewerte. Da der LPR nur ca. 1×/Monat wechselt, ist das Abfrage-Risiko gering.

Trueflation: verworfen, kein kostenloser API-Zugang. Das Web-Dashboard ist mit einem kostenlosen Konto nutzbar (1.200 Credits/90 Tage, Live-Test zeigte Daten mit nur 1 Tag Verzug), aber programmatischer API-Zugang (das, was api/macro.py braeuchte) ist laut eigener Pricing-Seite explizit NICHT in den guenstigen Stufen enthalten, sondern nur in einer separaten, individuell bepreisten "API Access"-Stufe — vom Nutzer am eigenen Konto bestaetigt (API-Keys vorhanden, aber ohne kostenlose Variante beworben). Zusaetzlicher Vorbehalt: Truflations eigener "Echtzeit"-CPI-Wert wich beim Live-Test massiv vom offiziellen BLS-Wert ab (1,79 % vs. 4,20 % YoY) — andere Methodik, muesste bei Nutzung klar gekennzeichnet werden, um nicht wie ein Fehler zu wirken.

Wichtig fuer die spaetere Umsetzung: Makro-Daten haben von Natur aus einen viel laengeren Meldeverzug als Krypto-Preise (CPI/M2 ueblicherweise 1-2 Monate, selbst beim Erscheinen brandaktuell). Die bestehende Staleness-Logik (staleness.py, aktuell auf Minuten/Tage fuer Preise/Historie ausgelegt) braucht fuer Makro-Daten eigene, deutlich groessere Schwellen — sonst wuerden korrekte, aktuelle FRED-Daten faelschlich als "veraltet" markiert.

Sentiment (niedrig gewichtet): X/Twitter (kuratierte Whitelist) und YouTube (ausgewählte Kanäle). [OFFEN] API-Kosten/ToS/Machbarkeit, spätere Phase. Sentiment nie als alleiniger Signalgeber.

Globale M2-Geldmenge (Eurozone/China/Japan): ERLEDIGT (2026-07-08). Ergänzt die US-M2 (M2SL über FRED) um eine echte globale Liquiditätssicht, api/onchain.py + agent/cycles.py-Nachbarmodul-Muster. Eurozone über die EZB-eigene SDMX-API, China über denselben Eastmoney-Endpunkt wie der PBoC-LPR. Japan ist ein HTML-Scraping- Fallback, keine echte API: die 2026 gestartete BoJ-JSON-API ließ sich trotz ~30 Versuchen (Query-Parameter, POST-Body-Varianten, ~15 Feldnamen) nicht ansteuern — selbst bojpy (einzige gefundene Community-Bibliothek) scraped aus demselben Grund HTML. Der Scraper sucht die M2-Spalte über ihren Namen (nicht per festem Index) und wirft bei Strukturänderung einen klaren Fehler statt eines falschen Werts. Alle drei live verifiziert (Mai 2026). Korea-M2 pausiert (5. der ursprünglich 5 Notenbanken Fed/EZB/BoJ/PBoC/BoK) — Quelle ist die Bank-of-Korea-eigene ECOS-API, URL-Format bereits recherichert, braucht aber einen registrierten Key UND die Registrierung selbst ist bis 24.07.2026 ausgesetzt (die Bank of Korea fährt vom 29.06.–24.07.2026 einen offiziellen Penetrationstest/"Mock Hack" gegen ECOS, Instabilität ist laut eigener Ankündigung erwartet — SSL-Zertifikat bei eigener Prüfung echt und gültig, kein Hinweis auf Kompromittierung). Revisit nach dem 24.07.2026.

On-Chain-Metriken (MVRV/NUPL/Realized Price): ERLEDIGT (2026-07-08). api/onchain.py nutzt die CoinMetrics Community API (community-api.coinmetrics.io, kein API-Key nötig, Rate-Limit 10 Req/6-Sek.- Fenster) für CapMVRVCur (MVRV), CapMrktCurUSD, SplyCur, PriceUSD. NUPL und Realized Price/-Cap sind dort selbst nicht frei ("forbidden" bei Live-Test), werden aber mathematisch exakt hergeleitet (keine Näherung): NUPL = 1 − 1/MVRV, RealizedCap = MarketCap/MVRV, RealizedPrice = RealizedCap/Supply. Live verifiziert: MVRV 1,196, NUPL 0,164, Realized Price 53.046 $ vs. Kurs 63.458 $ — intern konsistent. Wichtig: die API kennt keinen order-Parameter (Standard ist aufsteigend nach Zeit) — page_size mit Puffer abfragen und den letzten Eintrag nehmen, nicht page_size=1. SOPR wurde endgültig verworfen (vier Anbieter geprüft: BGeometrics, CoinMetrics, Glassnode, CryptoQuant zeigen alle dasselbe Muster — frei im Dashboard, API nur ab Professional-/Premium-Stufe; strukturell nicht aus Bestandsgrößen wie MVRV herleitbar, da Transaktions-Ebene-Daten nötig). Kein Revisit-Trigger.

BTC-Log-Regression-Risk-Modell: ERLEDIGT (2026-07-08). indicators/calculations.py::compute_btc_log_regression_risk() — Log-Log-lineare Regression (Power-Law) über die gesamte BTC-Historie seit Genesis (2009-01-03), liefert Abweichung vom Regressions-Trend in Standardabweichungen + einen Risiko-Wert 0–1. Bewusst nicht die Replikation einer kommerziellen proprietären Formel, sondern ein eigenes, einfaches statistisches Modell. Historie-Beschaffung brauchte eine eigene Recherche: CoinGecko (365-Tage-Grenze, live bestätigt), Kraken (720-Kerzen-Hardlimit, live bestätigt mit since=2015 getestet) reichen beide nicht — Blockchain.com's Charts-API liefert die volle Historie seit Genesis, kostenlos, kein Key. Live gegen vier historische Extrempunkte (2017/2018/2021/2022 Top/Bottom) geprüft — alle Richtungen korrekt.

On-Chain Exchange-Reserven/Stablecoin-Supply: ERLEDIGT (2026-07-08). api/onchain.py::get_btc_exchange_flows() nutzt CoinMetrics (FlowInExNtv/FlowOutExNtv) für Netto-Exchange-Flow (Zufluss = potenzieller Verkaufsdruck, Abfluss = Akkumulation/Self-Custody). api/onchain.py::get_stablecoin_supply() nutzt DefiLlama (stablecoins.llama.fi, kein Key) für USDT/USDC-Gesamt-Supply (wachsende Stablecoin-Supply gilt als "trockenes Pulver" am Seitenrand). Beide kostenlos, live verifiziert.

Derivate (Open Interest/Long-Short-Ratio): ERLEDIGT (2026-07-08). Neues Modul api/derivatives.py — Open Interest von Binance, Bybit und OKX (Diversifikation über drei Börsen statt Einzelquelle), Long-Short-Ratio von Binance. Alle öffentliche Endpunkte, kein Key nötig. Ergänzt die bereits vorhandenen Kraken-Funding-Rates (Kap. 8, AZ-1-Heuristik) um eine breitere Derivate-Sicht.

Ereignis-Kalender (FOMC-Termine + US-Präsidentschaftszyklus): ERLEDIGT (2026-07-08). Neues Modul agent/cycles.py, bewusst getrennt von den übrigen api/*.py-Modulen, da keine Live-API nötig ist: FOMC_MEETING_DATES_2026 ist eine statische, öffentlich Jahre im Voraus veröffentlichte Liste (federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm, live verifiziert) — braucht jährliche manuelle Pflege, kein automatischer Abruf. Der Präsidentschaftszyklus-Kontext (get_presidential_cycle_context()) ist reine Datumsrechnung (US-Wahlen sind laut Verfassung immer im November eines durch 4 teilbaren Jahres) mit einer deskriptiven historischen Tendenz je Zyklusjahr (Jahr 1 schwächstes, Jahr 3 stärkstes) — explizit keine Prognose-Garantie, nur Kontext-Information für Groq. Ein zunächst mit erwogener FRED-Release-Calendar-Weg (release_id=101, "FOMC Press Release") erwies sich als Fehlspur: lieferte ~187 tägliche Pseudo-Termine statt der ~8 echten Jahressitzungen. Noch nicht verdrahtet — reine Datenschicht, gleiches "Datensicht vor Nutzung"-Muster wie der Rest dieses Abschnitts. Weitere Ereignistypen (NFP/CPI-Release-Termine, US-Wahltermine selbst, Schuldenobergrenze) wurden bewusst nicht in dieser Slice ergänzt (Umfang als "kleinerer Punkt" begrenzt) — bei Bedarf später erweiterbar, gleiches statisches Muster.

Spot-ETF-Flows (IBIT/FBTC/ARKB/BITB/GBTC etc.) — offen, bedingt pausiert (2026-07-08). Mehrere echte Blockaden gefunden: Farside Investors durch Cloudflare-Bot-Schutz blockiert; bitbo.io lädt Flow-Daten per JavaScript nach (kein statischer Endpunkt); SoSoValue ohne dokumentierte freie API; CoinGlass kostenpflichtig; Dune Analytics API-Zugang im Gratis-Tier unklar. Eine Eigenkonstruktion über Shares-Outstanding-Änderungen (Yahoo Finance/Alpha Vantage) wäre technisch möglich, aber deutlich komplexer. Nutzer-Bedingung: nur weiterverfolgen, falls sich zeigt, dass diese Werte für die Agent-Entscheidungen essenziell sind.

Trueflation — verworfen (2026-07-08). Kein kostenloser API-Zugang (nur kostenpflichtige "API Access"-Stufe), Web-Dashboard ist kein Ersatz für api/macro.py. Zusätzlich wich der eigene "Echtzeit"-CPI-Wert beim Live-Test massiv vom offiziellen BLS-Wert ab (1,79 % vs. 4,20 % YoY). Revisit falls ein echtes Gratis-API-Tier eingeführt wird.

Wichtige Klarstellung zu allen Punkten oben: "ERLEDIGT" heißt hier ausschließlich die Datenbeschaffung. Ob/wie diese Werte tatsächlich in agent/krypto/regime.py oder den Groq-Prompt (agent/krypto/analyst.py::build_facts()) einfließen, ist ein separates, weiterhin offenes Thema (Kap. 16).

Staleness-Schwellen für Makro-/On-Chain-Daten: ERLEDIGT (2026-07-08). staleness.py::is_macro_value_stale() mit vier Kategorien: Zinsen/Wirtschaftsdaten 60 Tage (Notenbank-Sitzungsrhythmus/Meldeverzug), On-Chain 4 Tage, bestehende BTC-Dominanz/Fear&Greed (krypto_makro) 2 Tage. Bekannte Einschränkung, bewusst nicht gelöst: fetched_at ist ein Zeitstempel fürs ganze Zeilen-Upsert (COALESCE-Merge in agent/krypto/pipeline.py::_update_macro_snapshot), nicht pro Feld — echte feldgenaue Frische bräuchte eine Schema-Erweiterung (pro Feld ein eigenes "zuletzt erfolgreich aktualisiert"). Noch nicht in UI/Facts verdrahtet.

## 9. Funktionen in der Oberfläche (UI)

Start mit Kryptowährungen, später erweiterbar auf Aktien, ETF, Rohstoffe.

U-1 Dashboard: Portfolio-Wert, P&L, Drawdown, Cash-Quote, Marktregime-Ampel — Geldwerte in USD und EUR (P-9), veraltete Werte sichtbar markiert (P-10).

U-2 Watchlist mit Live-Preisen (USD und EUR, P-9) + Asset-Risiko-Score; Preis-Zeitstempel/Alter sichtbar, veraltete Werte optisch markiert (P-10).

U-3 Chart-Ansicht je Asset mit Indikatoren + Forecast-Szenario.

U-4 Signal-/Empfehlungsansicht im Format P-5 (kurz + lang, Geldwerte in USD+EUR).

U-5 Strategie-Auswahl je Asset + Vorschlag „beste Strategie jetzt".

U-6 Portfolio-Verwaltung: Bestände eintragen, Signale zuordnen, Wert in USD+EUR.

U-7 Einstellungen: Risikoparameter (Kap. 3) pro Nutzer anpassbar.

U-8 Desktop-Benachrichtigungen bei neuen Signalen.

U-9 Interaktiver Dialog: Nutzer ergänzt Bewertungsparameter (R-5.7).

U-10 Marktscan-Vorschläge (Kap. 13): ERLEDIGT (2026-07-09, Schreibweg am selben Tag nachgebessert). Neuer Tab "Marktscan" (ui/marktscan_view.py) zeigt neu entdeckte Kandidaten mit Score-Aufschlüsselung und optionaler P-5-Begründung; "In Watchlist übernehmen" schreibt den Eintrag jetzt direkt in Basisinfos/config.yaml (config.py::add_watchlist_entry() — chirurgische Text-Einfügung statt voller YAML-Neuserialisierung, IMMER mit Backup + Nachher- Validierung, fällt bei Fehlschlag auf den ursprünglichen copy-paste-YAML-Weg zurück, siehe Kap. 13 MS-1), "Verwerfen" markiert einen Kandidaten dauerhaft als nicht relevant.

U-11 Regime-Anzeige (Kap. 14): aktuelles Marktregime sichtbar; manueller Override wählbar und — solange aktiv — permanent als Warnhinweis eingeblendet.

U-12 Datenquellen-Gesundheitsstatus [TEILWEISE ERLEDIGT, Idee 2026-07-08]: Erweiterung von P-10 — nicht nur einzelne veraltete Werte in der jeweiligen Ansicht kennzeichnen (bereits umgesetzt), sondern eine zentrale, aggregierte Übersicht, welche Datenquellen-Abhängigkeiten (CoinGecko, Kraken, Groq, künftig FRED/ Eastmoney-PBoC/alternative.me) gerade fehlschlagen oder unerwartet reagieren — inkl. seit wann und mit welchem Fehler. Ziel: der Nutzer erfährt aktiv, wenn eine Quelle "nicht mehr wie gewünscht/erforderlich funktioniert" (Zitat), statt es zufällig in einer einzelnen Ansicht zu bemerken oder es unbemerkt zu bleiben, bis ein Signal falsch/unvollständig wird. Anlass: beim Live-Test mehrerer Makro-Quellen (Kap. 8) traten mehrfach stille Qualitätsprobleme auf (z. B. ISM-Ersatzquelle mit offensichtlich falschen Werten, inkonsistente Trueflation-Pricing-Angaben) — ein Mensch musste das manuell bemerken. Minimalfix ERLEDIGT (2026-07-09): main.py schreibt zusätzlich in eine rotierende Logdatei (data/ tradinginfotool.log, UTF-8, 5 MB × 3) statt nur in die Konsole; scheduler/ background.py hat einen EVENT_JOB_ERROR/EVENT_JOB_MISSED-Listener als zweite Verteidigungslinie zu den bereits vorhandenen Try/Except-Blöcken je Job, und deckt neu auch verpasste Läufe ab (z. B. Rechner im Standby zur geplanten Uhrzeit). Weiterhin offen: die eigentliche aggregierte UI-Übersicht, Verlaufsstatistik über mehrere Läufe, proaktive Benachrichtigung — aktuell muss der Nutzer die Logdatei selbst öffnen.

U-13 GUI-Usability-Standards [Idee 2026-07-09]: allgemeine UI-Politur für alle Tabs, nicht nur einzelne Features — bewusst offen als Kategorie formuliert ("etc."), nicht als abschließende Liste. Sortierbare Spalten ERLEDIGT (2026-07-09): neues ui/sortable_tree.py::make_sortable() — Klick auf einen Spaltenkopf sortiert (erneuter Klick kehrt um, Pfeil zeigt Richtung), zahlenbewusst für Preis-/Wert-/Mengen-/Prozent-Spalten (fehlende Werte immer am Ende), sonst alphabetisch — auf allen vier Treeview-Tabs (Watchlist, Portfolio, Signale, Marktscan) einheitlich verdrahtet statt Tab-für-Tab-Einzellösungen. Lesbarkeits-Politur ERLEDIGT (2026-07-09): ui/theme.py::apply_base_style() bumpt die von Tk benannten Standard-Fonts von ~9pt auf 10pt (wirkt automatisch auf klassische Tk- UND ttk-Widgets), größere Treeview-Zeilenhöhe, großzügigere Button-/Checkbutton-/Radiobutton-Abstände. Dark Mode ERLEDIGT (2026-07-09). Neues ui/settings.py speichert die Präferenz in einer lokalen, nicht versionierten data/settings.json (bewusst NICHT config.yaml, die Datei ist handgepflegt/versioniert). ui/theme.py hat Light-/Dark-Paletten + semantische Farbfunktionen (action_color(), einstufung_color(), stale_color(), ...), die alle vier Tabs statt verstreuter Farb-Literale abfragen. Bewusster Scope-Schnitt: Dark Mode wird einmal beim Start angewendet, kein Live-Umschalten während die App läuft — der Menüpunkt "Ansicht → Dark Mode" speichert die Einstellung nur und bittet um einen Neustart. ttk wechselt für Dark Mode auf das clam-Theme (die einzige eingebaute Theme-Basis, die Farb-Overrides unter Windows tatsächlich vollständig übernimmt — vista/xpnative zeichnen viele Elemente OS-nativ). Die Charts (matplotlib, ui/charts.py) ziehen mit: Flächen-/Text-/Gitterfarben passend zum aktiven Theme, einzelne Indikatorfarben (EMA/Bollinger/RSI/MACD) bleiben unverändert, da auf beiden Hintergründen ausreichend lesbar. Light Mode ist unverändert zum vorherigen Stand (keine Regression). Zeilentrennung ERLEDIGT (2026-07-12). Nutzer-Wunsch nach Rasterlinien zwischen Tabellenzeilen — echte Rasterlinien unterstützt ttk.Treeview unter Windows nicht zuverlässig nativ, stattdessen Zebra-Streifen als robuste Standard-Alternative (per Nutzer-Entscheidung). Neues ui/theme.py::restripe_treeview() (nur background, kollidiert nie mit bestehenden foreground-Tags wie stale/kaufkandidat), automatisch nach jedem Sortier-Klick erneut angewendet (ui/sortable_tree.py::make_sortable()), sowie nach jeder Tabellen-Neubefüllung auf allen fünf Treeviews (Watchlist, Portfolio, Marktscan, Signale, Signal-Historie-Dialog). Eigene, dezente Farbtöne für Light (#f4f4f4) und Dark (#333333).

## 10. Agent- & Datenbank-Betrieb

B-1 Hintergrund-Scheduler (APScheduler) holt periodisch Marktdaten, respektiert das CoinGecko-Rate-Limit (Caching in SQLite).

B-2 Persistenz: Preise, Indikatoren, Signale, Portfolio, Strategien, Nutzer- Parameter und Agent-Begründungen in SQLite (Historie & Nachvollziehbarkeit).

B-3 Agent läuft auch ohne offene UI (Hintergrundanalyse); beim UI-Start Abgleich mit dem letzten DB-Stand.

B-4 Claude API-Key in lokaler .env (niemals committen).

B-5 Bestände (Anzahl Coins je Asset) sind sensible Finanzdaten und werden ausschließlich in der SQLite-Datenbank gehalten — nicht in config.yaml (keine Versionierung/kein Git-Commit). Erstbefüllung per Datei-Import aus Basisinfos/Assets.xlsx; danach Aktualisierung über die GUI oder erneuten Import. Watchlist-Zugehörigkeit und Asset-Metadaten (Typ, Status, CoinGecko-ID) bleiben in config.yaml, da sie nicht personenbezogen/sensibel sind. Export-Gegenstück ERLEDIGT (2026-07-09, Nutzer-Idee): "Bestände exportieren…" schreibt den aktuellen holdings-Stand in eine SEPARATE, neue Datei (Basisinfos/ Assets_export.xlsx, ebenfalls nicht versioniert) — bewusst NICHT als In-Place- Überschreibung der handgepflegten Original-Assets.xlsx (gleiches Risiko wie ein voller config.yaml-Rundlauf: Formatierung/Zusatzspalten könnten verlorengehen). "Bestände aus Datei importieren…" (Filedialog) rundet das zum echten Export→Bearbeiten→Import-Workflow ab, ohne dass der Nutzer die exportierte Datei manuell über Assets.xlsx kopieren muss. Dritter, hybrider Pfad ERGÄNZT (2026-07-10, Korrektur zum Umfang siehe unten): wer einen BITPANDA_API_KEY besitzt, kann alle Bestände (Krypto und Aktien/ETF/Rohstoffe, siehe Korrektur) UND EUR-Fiat-Cash live von Bitpanda abgleichen ("Datei → Bestände von Bitpanda abgleichen", importer/bitpanda_sync.py::sync_from_bitpanda()) — ausschließlich GET-Aufrufe (api/bitpanda.py::get_fiat_wallets()/get_crypto_wallets(), konform mit P-7: über Bitpanda-API-Keys besteht laut Doku grundsätzlich keine Order-/ Auszahlungsfähigkeit). Neuer Holding.source-Wert "bitpanda_sync". Atomar (P-10): alle Netzwerk-Aufrufe passieren vor jedem DB-Write, ein Fehlschlag lässt Bestände/ Cash-Reserve komplett unverändert. Excel-Import/-Export UND das manuelle Fiat-Cash-Feld (siehe RM-4, Kap. 3) bleiben vollständig als Backup erhalten — bewusst hybrid (Bitpanda-Ausfälle, Nicht-Krypto-Assets sind ohnehin nicht auf Bitpanda gelistet). Erkennt eine Bestandsänderung, die zu einem noch offenen Signal passt (Einzelsymbol-Aktionen KAUFEN/NACHKAUFEN/VERKAUFEN, Richtung muss exakt passen; TAUSCHEN bewusst ausgeklammert), wird das als Vorschlag angezeigt (ui/app.py::BitpandaMatchConfirmDialog) — nie automatisch bestätigt, ergänzt aber die bisher rein manuelle Umsetzungs-Rückmeldung (R-5.7/U-9) um eine Vorausfüllung. Vierter Pfad ERGÄNZT (2026-07-10): Non-Krypto-Sheet. Design bereits 2026-07-09 abgestimmt, aber nie umgesetzt — die 13 Non-Krypto-Assets (Aktien/ETF/Rohstoffe, Kap. 11) hatten trotz status: aktiv keinen einzigen holdings-Eintrag in der DB. Jetzt liest read_holdings_from_excel() zusätzlich ein optionales "Nicht-Krypto"-Sheet (P-10: fehlt es in der Nutzer-Datei, wird es übersprungen, kein Absturz), export_holdings() schreibt beide Sheets getrennt nach assetklasse, jeweils mit derselben "Quelle"-Spalte wie das Krypto-Sheet. Wichtiger Fund beim Live-Test (2026-07-10): gestakte Krypto-Bestände sind über die konsumentenseitige Bitpanda-API strukturell nicht auslesbar — live gegen drei Endpunkte geprüft (/wallets, /asset-wallets, /wallets/transactions, alle ohne Staking-Feld/Sub-Wallet-Sichtbarkeit; selbst CoinTracking unterstützt laut Recherche keine Bitpanda-Staking-Rewards, nur Blockpit über eine vermutlich tiefere, nicht-öffentliche Integration). Deshalb gilt: Zuwächse werden automatisch übernommen, Rückgänge NIE — sie landen in BitpandaSyncResult.decreased_holdings_needs_confirmation und erfordern eine explizite Bestätigung pro Symbol (ui/app.py::BitpandaDecreaseConfirmDialog, importer/bitpanda_sync.py::apply_decrease()) — verhindert, dass gestakte Anteile fälschlich als verkauft in die Bestände geschrieben werden. Live verifiziert: ein zweiter Sync-Lauf ließ alle neun betroffenen Symbole korrekt unverändert (synced_count: 0, alle als Rückgang vorgemerkt). Korrektur zum Umfang (2026-07-10, vom Nutzer richtiggestellt): ursprünglich als "nur Krypto" gebaut (GET /wallets zeigt nur die Krypto-Gruppe) — Bitpanda führt aber Aktien/ETF/Rohstoffe im selben Account, über GET /asset-wallets unter separaten Gruppen (commodity/index/security/equity_security, je mit Untergruppen wie equity_stock/equity_etf). api/bitpanda.py:: get_non_crypto_wallets() deckt das jetzt ab, inkl. zweier live gefundener Symbol-Abweichungen (BITPANDA_NON_CRYPTO_WALLET_SYMBOL_OVERRIDES: Bitpanda "VST-US"→intern "VST", Bitpanda "IS0C"→intern "ISOC"). Dieselbe Zuwachs-/ Rückgangs-Logik gilt jetzt einheitlich für alle Assetklassen. Nach jedem Sync wird automatisch auch Assets_export.xlsx aktualisiert (ui/app.py:: _sync_bitpanda()), ohne die Original-Datei anzutasten. Live verifiziert: alle 13 Non-Krypto-Assets korrekt gefunden und synchronisiert, synced_count: 0 bei einem Wiederholungslauf nach Abgleich mit der echten Assets.xlsx. Fünfter Pfad ERGÄNZT (2026-07-11, Nutzer-Wunsch): Einstandspreis/Gewinn- Verlust. Bisher zeigte die App nirgends, ob eine Position im Gewinn/Verlust steht. Auslöser: Bitpandas eigene "durchschnittlicher Kaufpreis"-Anzeige vermischt echten Marktpreis mit steuerlicher Bemessungsgrundlage (Swap-Ketten übertragen den ursprünglichen EUR-Anschaffungswert, keine Realisierung in Österreich) — konkretes Nutzer-Beispiel: BTC zeigte bei Bitpanda "157.586 € Kaufpreis" an, obwohl BTC nie so hoch stand. Bewusste Eingrenzung (Nutzer- Entscheidung): NUR der echte Marktpreis, KEINE steuerliche Kostenbasis- Verfolgung über Swap-Ketten (bleibt bei Bitpanda selbst, für das Tool nicht relevant). Neuer Endpunkt-Wrapper api/bitpanda.py::get_wallet_transactions() (GET /wallets/transactions, page-number-paginiert wie get_listed_assets(), live verifiziert: 9534 Transaktionen, ~41s Erstlauf) liefert für jede buy/sell-Transaktion den echten Marktpreis (trade.price, EUR-denominiert, fiat_id "1" = EUR, live gegen /fiatwallets verifiziert). Neues Modul importer/bitpanda_avg_cost.py::compute_avg_buy_prices() — gleitender Durchschnitt (Kauf blendet ein, Verkauf reduziert nur die Menge), live gegen eine manuelle Gegenrechnung exakt verifiziert (BTC: 68.331,28 €, deutlich plausibler als Bitpandas 157.586 €, resultierender G/V −18,1% statt Bitpandas −64,36%). P-10-Sorgfalt: tracked_quantity hält fest, auf wie viel Menge sich der Durchschnitt tatsächlich bezieht — Staking-Gutschriften/externe Einzahlungen ohne bepreisten Trade werden NIE stillschweigend mitgepreist, sondern explizit als "unbepreist" ausgewiesen (compute_cost_basis_view()). Zwei neue holdings-Spalten: avg_buy_price_eur (automatisch) und avg_buy_price_manual_eur (manueller Override, kompletter Vorrang — Dialog per Doppelklick im Portfolio-Tab, für Bestände ohne vollständige Bitpanda-Historie). Trigger-Verhalten: eigener, unabhängiger Menüpunkt "Einstandspreise von Bitpanda berechnen" (nicht in den bestehenden Bestandsabgleich integriert, um dessen Atomaritätslogik nicht zu gefährden), kein automatischer Start-Trigger (gleiches Prinzip wie der Bestandsabgleich). Threaded (ui/app.py), da der Erstlauf ~40s dauert. Inkrementelle Folge-Syncs: neuer meta-Wasserstand bitpanda_avg_cost_last_synced_unix — da Bitpanda Transaktionen neueste-zuerst liefert, bricht die Paginierung früh ab, sobald bereits verarbeitete Transaktionen erscheinen (live verifiziert: 1,6s statt 41s bei nur 6 neuen Transaktionen). KI-Integration: agent/krypto/analyst.py::build_facts() liefert haltung.einstandspreis_eur/gewinn_verlust_pct als niedrig gewichteten Kontext-Fakt (SYSTEM_PROMPT Regel 19) — keine harte Regel, kein Ersatz für Stop-Loss-/CRV-Pflicht (Z-2). Live-Pipeline-Lauf für BTC verifiziert (facts_json korrekt befüllt, konsistent mit Portfolio-Anzeige).

B-6 Persistenz erweitert um: neu vom Marktscan entdeckte Assets (Kap. 13), Regime-Verlauf und alle Overrides (Quelle, Grund, Zeitpunkt, Dauer — Kap. 14) sowie antizyklische Kaufpläne/Tranchen-Status (Kap. 15) — für Nachvollziehbarkeit (Z-4).

## 11. Roadmap & Erweiterbarkeit

Phase 1 Grundgerüst (Struktur, SQLite, CoinGecko, Basis-UI, Watchlist, Erstimport der Bestände aus Basisinfos/Assets.xlsx).

Phase 2 Marktdaten & Charts (Indikatoren Kap. 7, Visualisierung).

Phase 3 KI-Agent (Groq statt Claude API, Pipeline Kap. 5, Risikomodul Kap. 3, Strategien, Makro). In Arbeit — Slice 1 ERLEDIGT (2026-07-07): Signal-Pipeline (R-5.0/-5.1/-5.3/-5.5/-5.6/-5.7/-5.8/-5.9/-5.10/-5.11, jeweils mit dokumentierten Vereinfachungen, siehe Kap. 5) inkl. neuem „Signale"-Tab (U-4, manueller Trigger, noch nicht geplant/automatisch). Nutzungs-Diskussion ERLEDIGT (2026-07-08): Liquiditäts-Regime, Zyklus-Risiko, AZ-1-Erweiterung (OI/Long-Short), Markt-Kontext (Exchange-Flows/FOMC-Kalender) in agent/krypto/regime.py/agent/krypto/anticyclic.py/ agent/krypto/analyst.py verdrahtet. Marktscan Stufe B/C/D ERLEDIGT (2026-07-09, Kap. 13) inkl. neuem „Marktscan"-Tab (U-10) und erstem Cron-Job (MS-3). Bewusst offen für spätere Slices: volles Makro-Modul (R-5.2, CPI/ISM-Ersatz/ Trueflation/Leitbörsen), Sentiment (R-5.4), interaktiver Dialog (U-9), E-Mail-Benachrichtigung (U-8, inkl. MS-1b), KI-Regime-Override (RG-1b), Drawdown- Notbremse (RM-7/Z-3), Hebelpositionen (RM-10/-11, S-6 — siehe Kap. 16).

Phase 4 Portfolio, Benachrichtigungen, Sentiment (X/YouTube).

Phase 5 Backtesting der Strategien gegen historische Daten.

Phase 6 Erweiterung auf Aktien / ETF / Rohstoffe (neue Datenquellen).

Architektur: Datenquellen, Indikatoren und Strategien als austauschbare Module

(Plug-in-Prinzip) anlegen, damit Erweiterungen ohne Kern-Umbau möglich sind.

### Zielarchitektur für Multi-Asset-Erweiterbarkeit `[Slice 1: Tracking ERLEDIGT 2026-07-09]`

Code-Analyse (2026-07-09) hat gezeigt: die Kopplung an Krypto ist nicht oberflächlich, sondern reicht bis in den Kern der Agent-Entscheidungslogik. Bevor Phase 6 (Aktien/ ETF/Rohstoffe) tatsächlich angegangen wird, gilt folgende Zielarchitektur als Leitplanke — noch nicht implementiert, nur festgehalten, damit spätere Erweiterungen ohne Kern-Umbau möglich sind:

Bereits assetklassen-agnostisch, direkt wiederverwendbar:

Technische Indikatoren (indicators/calculations.py — RSI/MACD/EMA/Bollinger funktionieren auf jeder Kursreihe unabhängig von der Assetklasse).

holdings-Tabelle (bereits generisch auf symbol geschlüsselt, keine Krypto-Annahme im Schema).

UI-Layer (Treeview-Tabs, ui/theme.py, ui/sortable_tree.py), Excel-Import/ Export-Mechanismus.

Makro-Daten (FRED/EZB/PBoC-Leitzinsen, M2, CPI, FOMC-Kalender — relevant für alle Assetklassen, nicht nur Krypto).

Tief Krypto-spezifisch, braucht eigene Module statt Wiederverwendung:

Datenquellen (CoinGecko/Kraken/Bitpanda sind reine Krypto-Anbindungen — für Aktien/ETF/Rohstoffe braucht es eigene Provider).

agent/krypto/regime.py: Regime-Bestimmung ist im Kern BTC-Dominanz-/BTC-Matrix-basiert, nicht neutral verallgemeinerbar.

agent/krypto/risk_gate.py: Stablecoins als Cash-Reserve-Ersatz — hat kein Äquivalent bei Aktien (dort wäre Cash echtes Bargeld/Geldmarkt).

On-Chain-Metriken (MVRV/NUPL/Exchange-Flows) und Krypto-Derivate (OI/Long-Short) sind außerhalb von Krypto bedeutungslos.

Entscheidung (Empfehlung, mit Nutzer abgestimmt 2026-07-09): eigene Agent-Logik pro Assetklasse, aber EINE gemeinsame Datenbank — keine separate DB je Assetklasse. Eine vollständig getrennte Datenbank je Assetklasse würde die eigentliche Stärke eines Gesamtportfolios verhindern (echte Netto-Vermögensübersicht über Krypto+Aktien+Rohstoffe hinweg, siehe Portfolio-Tab/Gesamtwert). Stattdessen:

Eigene Agent-Module je Assetklasse (z. B. agent/krypto/regime.py, agent/aktien/regime.py, jeweils mit eigenem Risiko-Gate/Facts-Schema/ Groq-Prompt) statt einem Versuch, eine "universelle" Regime-Engine zu bauen, die sowohl BTC-Dominanz als auch P/E-Ratios/Sektor-Rotation/VIX abdecken müsste — das würde entweder zu einer aufgeblähten If/Else-Kaskade oder zu einem verwässerten kleinsten gemeinsamen Nenner führen, der die bereits gebaute Krypto-Feinheit (BTC-Zyklus-Risk-Modell, antizyklische Flush-Erkennung, Stablecoin-Cash-Logik) verlieren würde.

DB-Schema generalisieren, aber erst beim ersten echten Zweit-Asset, nicht spekulativ vorab: price_history/price_cache/marktscan_candidates hängen aktuell hart an coingecko_id als Schlüssel — müsste auf eine generische (asset_id, asset_klasse)-Kennung umgestellt werden. holdings bräuchte nur eine zusätzliche asset_klasse-Spalte zum Filtern/Routen. Bewusst NICHT vorab umbauen, ohne einen konkreten zweiten Anwendungsfall vor Augen — sonst besteht das Risiko, die Abstraktion falsch zu treffen (YAGNI).

Eine Assetklasse zuerst konkret durchziehen, nicht alle gleichzeitig — Aktien wären der pragmatischste Einstieg (freie Datenquellen wie yfinance großzügiger als bei Rohstoffen), bevor ETFs/Rohstoffe folgen.

Günstige, risikoarme Vorbereitung — ERLEDIGT (2026-07-09). agent/analyst.py/ anticyclic.py/marktscan.py/pipeline.py/regime.py/risk_gate.py liegen jetzt unter agent/krypto/* statt agent/* (reines Refactoring, keine Verhaltensänderung — alle Cross-Imports und Aufrufstellen live geprüft). agent/cycles.py (FOMC-Kalender/Präsidentschaftszyklus) bleibt bewusst auf Top-Level, da bereits assetklassen-neutral.

Slice 1 (reines Tracking) — ERLEDIGT (2026-07-09), ausgelöst durch echte Bitpanda-Bestände des Nutzers (Aktien/ETF/Rohstoffe seit dem 29.1.2026-Relaunch des dortigen steuereinfachen Wertpapierdepots). Mit dem Nutzer abgestimmt: bewusst NUR Bestand/Kurs/Wert in Watchlist/Portfolio, KEINE Signale/Regime/Risiko-Gate/Marktscan für diese Assetklassen (Punkt 1 oben, eigene Agent-Module, bleibt ein separater, größerer Folge-Slice).

Datenmodell: config.py::WatchlistAsset hat jetzt assetklasse (Default "krypto", rückwärtskompatibel) und yfinance_symbol; coingecko_id ist optional geworden. database/models.py::PriceSnapshot.coingecko_id ebenso.

DB-Migration (Punkt 2, aber minimal statt vollständig): nur price_cache. coingecko_id wurde NULL-fähig gemacht (SQLite-Tabellen-Neubau, da kein ALTER COLUMN) — price_history/price_history_ohlc/marktscan_candidates bleiben bewusst unverändert Krypto-only, da dieser Slice keine Historie/Charts für die neuen Assetklassen liefert. Die volle (asset_id, asset_klasse)-Generalisierung aus Punkt 2 bleibt weiterhin offen für einen künftigen Slice mit Historie/Charts.

Kursquelle: neues api/yfinance_client.py (yfinance, kostenlos, kein Key) — Bitpanda selbst liefert für diese Assetklassen keine freien Marktdaten (live geprüft: /v1/ticker deckt nur Krypto + die separate Edelmetall-Wallet ab, die echte Wertpapier-Marktdaten-API ist ein B2B-Enterprise-Produkt). fast_info statt .history(), da nur der aktuelle Kurs gebraucht wird; Währung wird aus fast_info gelesen statt angenommen (P-10).

Eigener Scheduler-Job, isoliert vom Krypto-Preis-Takt (P-10-Prinzip).

5 echte Bestände identifiziert und eingetragen: VST (Vistra Corp, Aktie), OD7N (WisdomTree Silver ETC, Rohstoff), VVMX (VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF), 3QSS (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short) und DBPK (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF) — letztere zwei sind laut Nutzer bewusste Absicherungs-/Hedging-Positionen, kein Widerspruch zu Z-1.

UI: Watchlist/Portfolio zeigen eine neue "Assetklasse"-Spalte; der Bitpanda-Listing-Check (Krypto-spezifisch) wird für Nicht-Krypto-Zeilen übersprungen (zeigt "-" statt einer irreführenden "nicht gelistet"-Warnung). Signale-/Marktscan- Tab filtern Nicht-Krypto-Assets bereits aus der intern verwendeten Watchlist heraus (nicht nur der Anzeige), da agent/krypto/risk_gate.py::_portfolio_values_usd() sonst deren Wert in die Portfolio-Gesamtsumme für die Allokations-Prozentrechnung hätte einfließen lassen.

Nebenbefund + Fix: config.py::add_watchlist_entry() hatte einen echten, bisher unentdeckten Bug — Path.write_text() wandelt unter Windows beim Schreiben jedes \n in \r\n um, was bei jedem Aufruf die GESAMTE config.yaml von LF auf CRLF umgestellt hätte, nicht nur die neuen Zeilen (Widerspruch zum eigenen "byte-für-byte unangetastet"-Versprechen der Funktion). Behoben durch read_bytes()/write_bytes() mit expliziter Zeilenende-Erkennung.

Live verifiziert: alle 5 echten Symbole liefern korrekten Kurs in der richtigen Währung, Fehlerisolierung je Symbol bestätigt, bestehende 41 Krypto-Assets unverändert funktionsfähig, DB-Migration ohne Datenverlust, vollständiger End-to-End-Test (App-Start → Watchlist zeigt 46 Assets → Preis-Job befüllt price_cache → Portfolio berechnet korrekten Wert für einen Test-Bestand → Signale-/Marktscan-Tab zeigen unverändert nur Krypto-Assets).

Punkte 2 (volle Schema-Generalisierung) und 3 (eigene Agent-Module je Assetklasse) bleiben bewusst offen für einen künftigen, separaten Slice.

## 12. Rechtlicher Hinweis

Das Tool dient der privaten Information und Entscheidungsunterstützung und stellt KEINE Anlageberatung dar. Empfehlungen sind algorithmisch/KI-generiert und können fehlerhaft sein. Trading birgt Verlustrisiken (Hebel: Totalverlust möglich). Die letzte Entscheidung und Verantwortung liegen beim Nutzer. Dieser Hinweis sollte in der UI sichtbar sein.

## 13. Marktscan — Entdeckung neuer Assets

Werte in config.yaml → marktscan. Der Agent bewertet nicht nur Bestands-/Watchlist- Assets, sondern sucht aktiv neue, bisher nicht erfasste Assets und nimmt aussichts- reiche Kandidaten eigenständig als status: watchlist auf — als Grundlage für Kauf- Empfehlungen abseits der bestehenden Liste. Advisory-only (P-7): Aufnahme in die Watchlist ist eine Daten-, keine Handelsaktion.

MS-1 Ablauf: ERLEDIGT. (a) Nachgebessert (2026-07-09, gleicher Tag, Nutzer-Wunsch "eleganter lösen"): ursprünglich war bewusst KEIN automatisches Schreiben in config.yaml vorgesehen (Sorge: die Datei ist explizit handgepflegt, "BEARBEITEN IN NOTEPAD++", ein yaml.dump()-Rundlauf hätte Kommentare/Formatierung zerstört) — stattdessen nur ein copy-paste-barer YAML-Block. Das wurde durch einen sicheren direkten Schreibweg ersetzt: config.py::add_watchlist_entry() fügt den neuen Eintrag als reinen TEXT-Block chirurgisch ans Ende des bestehenden watchlist:-Blocks an (keine volle YAML-Neuserialisierung, Rest der Datei byte-für-byte unangetastet), legt IMMER vorher ein Backup an (.claude/backups/config.yaml.<Zeitstempel>.bak) und validiert die neue Datei danach per yaml.safe_load() — bei jedem Fehlschlag automatische Backup-Wiederherstellung (Fail-Loud) + Fallback auf den ursprünglichen Copy-Paste-YAML-Weg, damit der Nutzer nie ohne Ausweg dasteht. Live-verifiziert: Diff für einen echten Add ist exakt die 5 neuen Zeilen, nichts sonst in der 400+-Zeilen-Datei verändert. (b) Statt automatisch für JEDEN Kandidaten eine volle P-5-Begründung zu generieren, ist das hybrid: immer per UI-Klick verfügbar, zusätzlich per Konfig-Schalter marktscan.groq_automatisch_kaufkandidaten (Default false) automatisch nur für kaufkandidat-Treffer — kostenbewusst, Groq-Calls bleiben dadurch auf eine Handvoll/Tag begrenzt statt einer pro Rohkandidat. (c) Der Nutzer entscheidet über die GUI (U-10, ui/marktscan_view.py: "In Watchlist übernehmen"/"Verwerfen"), ob ein Kandidat übernommen oder verworfen wird — wortgetreu umgesetzt (seit dem Schreibweg-Update sogar direkter als ursprünglich geplant).

MS-2 Datenquelle: ERLEDIGT. CoinGecko Trending (/search/trending) + Top-Gainers. Wichtiger Live-Fund (2026-07-09): der order=price_change_percentage_24h_desc- Parameter von /coins/markets ist auf der Free-Tier praktisch wirkungslos (liefert weiterhin nach Marktkap. sortierte Ergebnisse) — Workaround: mehrere Seiten mit order=market_cap_desc abrufen und client-seitig in Python nach 24h-Änderung sortieren (api/coingecko.py::fetch_top_gainers()).

MS-3 Frequenz: ERLEDIGT. 2× täglich, 04:00 und 16:00, per APScheduler CronTrigger (scheduler/background.py::marktscan_job(), erster Cron-Job im Projekt — vorherige Jobs nutzten nur feste Intervalle). Respektiert config.yaml marktscan.aktiv (Deaktivierung möglich, überspringt sauber statt Fehler zu werfen).

### Stufe A — Ausschluss & Einordnung (harte Filter, Tier-Modell)

Kein Einzel-Cutoff, sondern ein Tier-Modell (Grenzen vorläufig):

| Tier | Marktkap. | Rolle | Filter |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | ≥ ~1 Mrd. USD | Kern-Diversifikation, Narrativ-Abdeckung | Standard |
| Tier 2 | ~150 Mio.–1 Mrd. | Wachstums-Chance | strenger |
| Tier 3 | ~20–150 Mio. | Small-Cap-Beimischung (High-Risk) | strengste Signale + Budget-Deckel |

A(MS)-1 Tier-3-Budgetdeckel: ERLEDIGT. Small Caps insgesamt max. 10–15 % des Portfolios (regime-abhängig, config.yaml → regime.profile[*].small_cap_budget_prozent). Ein Tier-3-kaufkandidat ohne Budget-Headroom (agent/krypto/risk_gate.py:: small_cap_budget_headroom(), extrahiert aus pre_check()) wird in Stufe D auf watchlist_wuerdig heruntergestuft, statt einen "Kaufkandidaten" zu zeigen, den das echte Risiko-Gate sofort veto'en würde.

A(MS)-2 Weiche Untergrenze: noch nicht als eigener Override umgesetzt (bewusst ausgelassen in dieser Slice — Coins < 20 Mio. USD fallen aktuell einfach durch Stufe A, kein Sonderpfad).

A(MS)-3 weitere Filter: ERLEDIGT. Mindest-Handelsvolumen 24h, Mindestalter (Näherung über atl_date, siehe unten), Volumen/Marktkap.-Ratio, Stablecoin-Filter (Preis-nahe-1-$-Heuristik, kein Categories-API-Call), Duplikat-Check gegen bestehende Watchlist UND bereits vom Nutzer entschiedene frühere Kandidaten (agent/krypto/marktscan.py::apply_stufe_a_filters()/_duplicate_should_skip()). Wichtiger Live-Fund: CoinGecko liefert kein echtes Listing-Datum — das Mindestalter wird über das Datum des Allzeittiefs (atl_date) angenähert (dokumentierter Proxy, wie der bestehende ATR-Close-to-Close-Proxy). Für reine Trending-Funde (nicht auch über Top-Gainers gefunden) ist auch das nicht verfügbar — solche Kandidaten fallen durch den Alters-Filter.

A(MS)-4 Geltungsbereich: Nur für Agent-Neufunde; manuelle Nutzer-Picks bleiben unberührt (dürfen riskanter sein).

A(MS)-5 Narrativ-Abdeckung (RWA, KI, DePIN, L1/L2 …): bewusst NICHT bewertet (bräuchte einen zusätzlichen /coins/{id}-Call pro Kandidat) — als offener Punkt dokumentiert, kein stillschweigender Abstrich.

A(MS)-6 Handelsbörsen-Check (Bitpanda): ERLEDIGT (2026-07-09, Nutzer-Wunsch, noch am selben Tag auf Namensabgleich nachgebessert). Weder CoinGecko noch Kraken wissen, ob ein Coin auf der tatsächlichen Handelsbörse des Nutzers (Bitpanda) überhaupt kaufbar ist — ein Marktscan-Kandidat (oder sogar ein bereits bestehender Watchlist-Eintrag) kann bei beiden existieren, ohne dort gelistet zu sein. api/bitpanda.py::get_listed_assets() — öffentlicher, paginierter /v3/assets-Endpunkt (kein Key nötig, live verifiziert 866 Krypto-relevante Einträge), liefert Symbol UND Name je Asset. is_listed() prüft primär per Symbol (inkl. bekannter Ticker-Abweichungen, BITPANDA_SYMBOL_OVERRIDES) und fällt bei Fehlschlag automatisch auf einen Namensvergleich zurück — deckt damit auch künftig unbekannte Symbol-Mismatches ab, ohne jeden Fall manuell nachtragen zu müssen. Bewusst NUR Warnung, kein Stufe-A-Ausschluss (ein nicht gelisteter Coin kann trotzdem beobachtenswert sein) — sichtbar als eigene Spalte im Marktscan-Tab UND im bestehenden Watchlist-Tab (ui/app.py), zusätzlich verstärkte Warnung im "In Watchlist übernehmen"-Dialog. Einmal pro Scan-Lauf bzw. beim App-Start/manuellen Refresh abgerufen, nicht im 3-Sekunden-Poll. Live-Fund + vollständiger Audit: deckte zunächst einen echten Bestandsfall auf — CANTON war in der Watchlist, aber der interne Ticker weicht vom Marktstandard ("CC") ab. Vollständiger Namensabgleich aller 41 Watchlist-Assets bestätigte danach: CANTON war der EINZIGE Fall, keine weiteren Mismatches gefunden.

### Stufe B / C / D — ERLEDIGT (Slice, 2026-07-09)

Stufe B (positive Signale): ERLEDIGT, vier Kategorien (agent/krypto/marktscan.py, Rubriken je 0–100, VORLAEUFIG dokumentiert):

Technik: 24h-Änderung (immer verfügbar) + RSI-14/EMA-20/MACD-Histogramm, falls ein gezielter Backfill (nur für Stufe-A-Überlebende, Kosten sparen) genug Historie ergibt. EMA-50/-200/Fibonacci/ATR bleiben für Neufunde praktisch immer nicht_verfügbar.

Fundamental/Qualität: Tier-Basiswert + Alters-Bonus (gedeckelt) + Position innerhalb der Volumen/Marktkap.-Bandbreite.

Markt-/Momentum: 24h-Änderung + Trending-Rang-Bonus (falls über Trending gefunden).

Kontext/Makro (neu, 4. Kategorie): nutzt liquiditaets_regime/ zyklus_risiko/btc_matrix_state aus agent/krypto/regime.py (dort bereits einmal pro Scan-Lauf berechnet, kein Zusatz-Call) — expansive Liquidität/niedriges Zyklus-Risiko/Altseason wirken als Bonus, das Gegenteil als Malus.

Stufe C (Scoring/Gewichtung): ERLEDIGT. Kombination der vier Kategorie-Scores mit den Gewichten aus dem aktiven Regime-Profil (config.yaml → regime.profile[*].gewicht_*, neues gewicht_kontext_makro-Feld in allen 5 Regimen ergänzt, bestehende drei Gewichte proportional angepasst, Summe weiterhin 1.0 — höher gewichtet in den Extremregimen, wo Zyklus-/Liquiditätslage am aussagekräftigsten ist). Kategorien ohne Score werden aus Zähler UND Nenner ausgeschlossen, nicht als 0 gewertet.

Stufe D (Schwellenwerte): ERLEDIGT. score_gesamt >= 70 → kaufkandidat, >= 50 → watchlist_wuerdig, sonst kein_treffer (VORLAEUFIG, config.yaml → marktscan.schwellen). Jeder Kandidat wird gespeichert (marktscan_candidates-Tabelle), auch kein_treffer (Audit/Z-4).

Live-verifiziert (2026-07-09): echter Scan-Lauf mit 38–42 realen Kandidaten, korrekt in 2 Kaufkandidaten (APE, EIGEN) + 4–5 watchlist-würdige Funde eingestuft, vollständige Score-Aufschlüsselung + verwendete Gewichte + Regime-Stand persistiert. Echte Groq-P-5-Begründung für einen Kaufkandidaten erzeugt (manueller UND automatischer Pfad). Neuer UI-Tab "Marktscan" (ui/marktscan_view.py) inkl. "Jetzt scannen" (~46s für einen vollen Lauf, UI bleibt reaktionsfähig).

Nachbesserung Momentum-Score (2026-07-16, Nutzer-Einschätzung "Top-Gainer sind bereits gestiegene Coins, ggf. eher zur Korrektur"). Reale Notebook- Daten (13 Scan-Läufe, 500 Kandidaten, siehe Memory project_llm_budget_ueberlast_2026-07-15) bestätigten den Verdacht teilweise: 9 % aller rohen Kandidaten waren bei Entdeckung bereits >100 % in 24h gestiegen (ein Ausreißer +2867 %), die ursprüngliche score_momentum()- Formel (50 + change_24h_pct, ungedeckelt bis +50 %) hätte solche Extremfälle aber nur immer WEITER aufgewertet — im Widerspruch zu score_technik() daneben, das RSI-Extremzonen (>70) bewusst NICHT als bullisches Signal zählt. Die tatsächlichen kaufkandidat-Fälle selbst lagen historisch moderater (13–32 % 24h-Änderung, Median 14,7 %) — die extremsten Ausreißer scheitern meist schon an Stufe A (Volumen/Marktkap.-Band, Mindestalter).

Fix: score_momentum() bekam eine Kurve mit Sattelpunkt (0–20 % linear steigend, 20–50 % Plateau nahe Maximum, > 50 % linear ABWERTEND statt weiterem Bonus) plus einen optionalen Mehrtages-Malus, wenn change_7d_pct (neu, GRATIS im selben /coins/markets-Call miterfasst, live per WebFetch verifiziert) zeigt, dass die Bewegung schon über mehrere Tage lief statt frisch zu sein. Gegen die historischen 18 echten Kaufkandidaten durchgerechnet: keiner lag in der neuen Abwertungszone (>50 %), alle bekamen tendenziell einen HÖHEREN Score (steilere Belohnung im 10–20-%-Bereich) — die Korrektur wirkt also gezielt nur auf die bisher ungebremst belohnten Extremfälle, nicht auf den typischen historischen Kaufkandidaten.

## 14. Regime-Steuerung — marktabhängiges Verhalten

Werte in config.yaml → regime. Querschnitts-Modul, das sowohl den Marktscan (Kap. 13) als auch die laufende Bestandsbewertung speist. Grundidee: Die Struktur der Bewertung bleibt gleich, ihre Parameter atmen mit dem Markt.

Regime-Spektrum: KRISE-EXTREM — BÄR — SEITWÄRTS — BULLE — EUPHORIE-EXTREM.

RG-1 Bestimmung (hybrid): (a) regelbasiert als Basis (deterministisch, prüfbar) aus BTC-Trend × BTC-Dominanz, Fear & Greed, Zinsen; (b) KI-Override durch den Agenten bei belastbaren Gegengründen oder absehbarem Regimewechsel; (c) manueller Override durch den Nutzer.

RG-2 BTC-Matrix: Ein Altcoin-Signal wird immer im Kontext von BTC-Trend und BTC-Dominanz gelesen (BTC-Season / Altseason / Flucht-in-BTC / Kapitulation).

RG-3 Regime-Profile: Jedes Regime überschreibt vier Stellschrauben — Tier-Schwellen, Kategorie-Gewichte (Stufe B), Tier-3-Budget, Mindest-Konfidenz. Im Bär z. B. Fundamental & relative Stärke höher, reine Ausbrüche niedriger; Budget gedrosselt.

RG-4 Makro-Multiplikator (`risikoappetit_faktor`, 0,3–1,0): globaler Regler aus der Makro-Lage (Zinsen/Krise), der Budgets und Positionsgrößen zusätzlich skaliert — kann selbst eine Krypto-Altseason dämpfen, wenn das Makro-Umfeld feindlich ist.

### Override-Governance

RG-5 Sicherheits-Asymmetrie (Herzstück): Defensiver werden (Richtung Bär/ Kapitalschutz) darf jede Quelle autonom und sofort. Offensiver werden (Filter lockern, Budget erhöhen) braucht eine Bremse (höhere Konfidenz, Quellennachweis, beim Nutzer bewusste Bestätigung). Begründung: Z-1/P-1 — ein Fehler „zu vorsichtig" kostet Gewinn, „zu offensiv" kostet Kapital.

RG-6 Unantastbare harte Limits: Kein Override — weder Nutzer noch KI — darf Pflicht-Stop-Loss (RM-5), Risiko/Trade (RM-1) oder Drawdown-Notbremse (Z-3/RM-7) abschalten. Overrides bewegen nur die einstellbaren Regime-Parameter.

RG-7 Vorausschauender KI-Override = Bias, kein Voll-Flip: Ein erwarteter Wechsel verschiebt das Regime nur teilweise (z. B. „Bär mit aufhellender Tendenz"); voll kippt es erst bei Datenbestätigung. Quelle der Erwartung ist Pflichtangabe (P-2).

RG-8 Manueller Override: permanent sichtbar (U-11) und mit Ablauf/periodischer Bestätigung, damit er nicht vergessen wird. Alle Overrides landen in der DB (B-6).

RG-9 Vorrang: harte Limits > manueller Override (offensiv nur mit Bestätigung) > KI-Override (defensiv autonom, offensiv mit Nachweis) > regelbasierte Basis.

### Extremregime (Sonderregeln, keine bloße Extrapolation)

RG-10 Krise-extrem, zwei Typen: (a) Liquiditäts-/Deflationskrise (Anleihenmarkt kippt, Korrelation→1) → maximale Defensive, Flucht in Cash. (b) Währungs-/Vertrauens- krise → BTC kann Fluchtwert sein, Rotation in BTC/harte Assets. Enthält eine Stablecoin-Peg-Prüfung: In einer Euro-Krise ist EURCV (Euro-besichert) nicht automatisch sicher. Der Agent warnt in diesem Fall nur (keine autonome Umschichtung).

RG-11 Euphorie-extrem = Offense + Sicherheitsgurt: offensiver werden, um den Melt-up mitzunehmen, gekoppelt mit verschärfter Gewinnabsicherung (engere Trailing-Stops RM-6, Teilverkäufe/Distribution). Extreme Gier gilt zugleich als Chance und Warnsignal (Countdown). Offense ohne mitwachsende Absicherung bleibt verboten.

## 15. Antizyklische Kauf-Disziplin

Werte in config.yaml → antizyklisch. Kern-Mehrwert des Agenten: Er kontert den häufigsten Kleininvestor-Fehler — in den fallenden Kurs verkaufen (Panik) und im Tief nicht kaufen. Als regelbasiertes System kann er antizyklisch handeln, wo der Mensch an seinen Emotionen scheitert. Grundsatz: antizyklisch, aber bedingt.

AZ-1 Klassifikation Flush vs. Zusammenbruch: Ein Liquidations-Flush (sehr schnell, hohes Volumen, keine Fundamental-News, Zwangsverkäufe) wird meist V-förmig zurückgekauft → Kaufgelegenheit. Ein fundamentaler Zusammenbruch (zäh, Substanz erodiert, konkrete News) ist es nicht.

AZ-2 Bestätigungs-Gate („kaufe die Bestätigung, nicht das Messer"): Vor Kapital- einsatz Stabilisierung/Umkehr abwarten — keine neuen Tiefs, Level-Rückeroberung, bullische Divergenz, versiegendes Verkaufsvolumen, bestätigte Umkehr-Struktur.

AZ-3 Abgestuftes Modell: kleine Spot-Sondierungstranche nur für Kernwerte (BTC/ETH) ggf. vor voller Bestätigung; größere Positionen und jeglicher Hebel nur nach Bestätigung; im Totalcrash / Extrem-Krise-Regime wird nichts gekauft, bis eine klare Bestätigung vorliegt.

AZ-4 Gestaffelt & begrenzt: in Tranchen kaufen (DCA/S-1/S-2), nie all-in → ein tieferer Absturz wird zur nächsten Chance statt zum Ruin; Cash-Reserve (RM-4) bleibt. Implementiert (2026-07-12): agent/krypto/analyst.py unterstützt jetzt ein optionales tranchen-Feld (2-5 Preiszonen mit Prozentanteil, symmetrisch für Käufe/ Verkäufe) — nur bei Regime baer/krise_extrem/seitwaerts + Asset BTC/ETH + per- Asset-UI-Toggel. Rein informativ (kein neues Veto, keine Order-Anbindung möglich, live gegen die Bitpanda-API verifiziert). Löst den vormals in Kap. „Strategie- Katalog" offenen Punkt „keine echte Mehrfach-Tranchen-Unterstützung". Volle Details: Basisinfos/Regelwerksmanual.md Kap. 4. Baustein 2 implementiert (2026-07-12): Boden-Zielzone für BTC/ETH (Log-Regressions-Modell + historisches Zyklus-Tief-Band + Reifegrad-Dämpfer + Aktien-Bärenmarkt-Overlay S&P 500/ Nasdaq) — ebenfalls rein informativ, Details ebd. Baustein 3 implementiert (2026-07-12): Cash-Reserve-Ziel für BTC/ETH (3 Runden "Buying in Thirds", 20/30/50-Gewichtung nach Value-Averaging-Prinzip, RM-1-Bedarf hart gedeckelt durch RM-2-Allokationsgrenze) — ebenfalls rein informativ, RM-4 bleibt der harte Minimum-Floor, Details ebd. Damit ist die komplette 3-Bausteine- Roadmap (Tranchen-Struktur → Boden-Zielzone → Cash-Reserve-Ziel) abgeschlossen.

AZ-5 Fundamental-Gate: Nachkaufen nur bei intakter Substanz. Fallender Kurs + erodierende Substanz = Value-Falle, kein Kauf. NICHT UMGESETZT (Stand 2026-08-04, Regler-Audit). Bewusst festgehalten statt stillschweigend offen gelassen: es gibt weder ein Gate im Risk-Gate noch eine Prompt-Regel in einem der sechs Analysten. Der nächste Verwandte ist Regel 9 in agent/aktien/analyst.py, die aber die BEWERTUNGSqualität prüft (KGV gegen Forward-KGV gegen Wachstum) und nicht den AZ-5-Fall „Nachkauf in einen fallenden Kurs". Der Config-Schlüssel antizyklisch.fundamental_gate: true wurde nie gelesen. Warum nicht umgesetzt: Für Krypto fehlt die Datengrundlage — „Substanz" hat dort keine bilanzielle Entsprechung, und Ersatzgrößen (On-Chain-Aktivität, TVL, Entwicklertätigkeit) werden nicht abgerufen. Ein Gate wäre ein eigenes Datenprojekt. Für Aktien/Themen-ETF wäre es über die vorhandenen yfinance-Fundamentaldaten machbar, aber mit derzeit 7 auswertbaren Aktien-Signalen über Monate nicht überprüfbar — es entstünde eine Regel aus Prinzip statt aus Messung. Wiedervorlage: wenn das System stabil läuft und die Multi-Asset-Stichprobe belastbar ist, für Aktien/Themen-ETF als weiche Stage-2-Regel (Fakt + Prompt, kein Veto mit erfundener Schwelle) erneut bewerten. Achtung, Kopplung: AZ-8 nennt das Fundamental-Gate ausdrücklich als einen von sechs Schaltkreis-Unterbrechern. Bis 2026-08-04 fehlten zwei der sechs — dieser hier und die Drawdown-Notbremse (Z-3). Z-3 ist seit 2026-08-04 umgesetzt (Task #612), offen bleibt allein das Fundamental-Gate. Das Schutzkonzept ist damit nicht mehr zu einem Drittel, sondern zu einem Sechstel unbelegt; wer sich darauf beruft, muss diese eine Lücke mitdenken.

AZ-6 „Gescheiterte-These"-Ausstieg: Läuft ein antizyklischer Kauf über Schwelle und erwartete Zyklusdauer hinaus gegen die These, stoppt das Nachkaufen und wird neu bewertet — kein mechanisches Weiter-Mitteln.

AZ-7 Hebel-Regeln: gehebeltes antizyklisches Kaufen nur nach Bestätigung, im Extrem-Krise-Regime und bei erhöhtem Strukturrisiko komplett aus; sonst nur niedrig, gestaffelt, Liquidationspreis weit unter dem nächsten plausiblen Tief (RM-10/RM-11). Grund: Hebel nimmt genau die Zeit, die die antizyklische These zum Aufgehen braucht.

AZ-8 Strukturell vs. zyklisch — ehrlicher Umgang: Die Unterscheidung ist in Echtzeit nicht sicher treffbar (oft erst im Rückblick klar). Schutz kommt daher nicht aus Vorhersage, sondern aus den Schaltkreis-Unterbrechern (gestaffelt, Fundamental-Gate, These-Ausstieg, Drawdown-Notbremse, Cash-Reserve, Diversifikation, Hebel-Aus). Ziel: beide Fälle überleben — bei zyklisch profitieren, bei strukturell den Verlust deckeln.

## 16. Offene Punkte / zu entscheiden

Selbstverifikation & KI-gestütztes Regel-Trimmen (2026-07-10, NEU, Vision formuliert, Umsetzung begonnen): Der Agent soll über Zeit lernen können, ob seine eigenen Signale/Annahmen zutrafen (kurz-/mittel-/langfristig), und daraus manuelle Regel-Anpassungen mit KI-Unterstützung ermöglichen — ausdrücklich kein autonomes Selbst-Justieren, der Nutzer bleibt Entscheider, die KI liefert die datenbasierte Experten-Einschätzung. Geplanter Ablauf: (1) Regelwerksmanual (siehe unten, ERLEDIGT), (2) Backward-/Outcome-Tracking vergangener Signale gegen tatsächliche Kursverläufe, (3) KI-gestützte Trimm-Vorschläge auf Basis der Tracking-Daten, (4) manuelle Prüfen/Lernen/Anpassen-Zyklen. Schritt 1 ERLEDIGT: Basisinfos/Regelwerksmanual.md — nutzerlesbare, destillierte Fassung aller Regeln (Z-/RM-/RG-/AZ-/R-5.x/S-Serie) mit aktuell konfigurierten Werten, als gemeinsame Referenz für künftige Anpassungsvorschläge gedacht. Um Kap. 6 ergänzt (2026-07-10, Nutzer-Wunsch): "Datenabfragen — was wann wie automatisch vs. manuell passiert" — Tabelle aller Scheduler-Jobs (scheduler/background.py, Takt + Quelle) und aller manuellen GUI-Aktionen (Toolbar/Menü/Tabs), inkl. der Regel, dass alles Kostenpflichtige/API-Key-gebundene (Groq pro Signal, Bitpanda-Sync) bewusst manuell bleibt, während kostenlose Marktdaten automatisch laufen. Schritt 2 ERLEDIGT (2026-07-10): agent/krypto/backward_tracking.py prüft vergangene KAUFEN/NACHKAUFEN-Signale gegen die bereits vorhandene Kurshistorie (price_history_ohlc bevorzugt für echtes Intraday-High/Low, price_history-Tagesschlusskurs als Fallback — Transparenz über outcome_datenquelle: real|proxy) — wurde die Take-Profit- oder die Stop-Loss-Zone zuerst erreicht? Bei Gleichzeitigkeit am selben Tag gewinnt konservativ Stop-Loss (Z-1). Neuer täglicher Scheduler-Job (backward_tracking_job, 06:00 Uhr, kein eigener Netzwerk-Call — reine Auswertung bereits vorhandener Daten). Ergebnis in 5 neuen signals-Spalten (outcome_status/_geprueft_am/_entschieden_am/_realisiertes_crv/ _datenquelle), sichtbar über einen neuen "Signal-Historie"-Button im Signale-Tab (ui/signals_view.py::SignalHistoryDialog) — macht db.get_signal_history() erstmals nutzbar (war seit seiner Einführung toter, unverdrahteter Code). Live gegen echte BTC-OHLC-Historie verifiziert (synthetisches Test-Signal korrekt als stop_loss_erreicht am erwarteten Tag aufgelöst, danach wieder entfernt). Schritte 3-4 (KI-Trimm-Vorschläge, Prüfzyklen) noch offen — brauchen jetzt erstmal echte KAUFEN/NACHKAUFEN-Signale mit Zeit zum Auflösen als Datengrundlage.

Risiko-/Basiswerte:

Maximaler tolerierter Gesamt-Drawdown (Z-3): −15 %, umgesetzt 2026-08-04 (Task #612). Die fehlende Portfolio-Wert-Historie war der Blocker; sie existiert jetzt als Tabelle portfolio_wert_historie, gefüllt aus den Bitpanda-Buchungen und täglich fortgeschrieben. Gerechnet wird auf einer mengenkonstanten Wertreihe — 15 % meint reine Marktbewegung, eigene Zu-/Verkäufe sind herausgerechnet. Aufschlüsselung nach Assetklasse existiert als Diagnose, ausgelöst wird aber weiterhin auf dem Gesamtwert (Begründung siehe reihen_je_kategorie()).

Max. Allokation pro Einzelwert (RM-2): vorläufig entschieden (2026-07-07) — 25 % für taktische Assets, 35 % für Core-Assets (BTC/ETH, config.yaml risiko.max_allokation_pro_core_asset_prozent), nachdem die reale BTC-Allokation (28,4 %) das bis dahin einheitliche 25 %-Limit überschritten hatte. Explizit weiter zu besprechen: die grundsätzliche Rolle von BTC im Portfolio („BTC hat den Lead") — nicht nur die Prozentzahl. Max. Allokation pro Assetklasse (RM-3) weiterhin offen.

Standard-Timeframes für die technische Analyse.

~~Claude-Modellversion und Budget/Token~~ — entfällt, KI-Ebene ist Groq (Llama 3.3 70B, siehe P-8/Kap. 8, kostenlos), nicht Claude API.

Datenqualität (P-10) — ERLEDIGT (2026-07-06, Phase 2):

Live-Preise gelten als veraltet ab > 10 Min (2× 5-Min-Scheduler-Takt), historische Tagesdaten ab > 2 Kalendertage Rückstand — implementiert in ui/formatting.py (is_price_stale, is_history_stale).

Mindest-Historienlänge je Indikator: exakt der jeweils benötigte Zeitraum (z. B. EMA-200 braucht genau 200 Tage, kein zusätzlicher Puffer) — implementiert als Gating in indicators/calculations.py (IndicatorResult.available/.reason).

Visuelle Konvention: ⚠-Präfix in Warnfarbe (#b36b00) plus konkretes Alter im Text (Text + Farbe zusammen, nicht nur Farbe) — in Watchlist/Portfolio/Chart-Fenster umgesetzt.

Zusatz-Entscheidung (Phase 2): Echtes ATR und echtes Williams-Fraktal (Swing- Highs/-Lows) sind mit CoinGecko Free Tier nicht in brauchbarer Tages-Auflösung möglich (echte OHLC-Daten nur als 4-Tage-Kerzen für ein Jahr). Stattdessen werden Näherungen verwendet (Schlusskurs-basierte Volatilität bzw. lokale Extrema), die in der UI immer explizit als Näherung gekennzeichnet sind, nie kommentarlos als „ATR"/„Swing-High/Low".

Marktscan (Kap. 13):

Stufe B, C, D ausarbeiten (positive Signale, Scoring, Schwellenwerte).

Tier-Grenzen, Small-Cap-Budget (10–15 %) und Filter-Werte (Volumen, Alter) bestätigen.

Frequenz weiterer Agent-Funktionen (Bestandsbewertung/De-Risking) festlegen (bisher nur Watchlist-Scan 2× täglich).

Regime-Steuerung (Kap. 14):

Regime-Profil-Werte (Gewichte, Mindest-Konfidenz, Budgets) sind Platzhalter → kalibrieren.

Herleitung des risikoappetit_faktor aus konkreten Makro-Daten (hängt an Makro-APIs).

Daten & Betrieb:

Makro-/Zinsdaten-Quellen, globale M2, On-Chain-Metriken, Log-Regression-Risk, Exchange-Flows/Stablecoin-Supply, Derivate, Ereignis-Kalender: ERLEDIGT (2026-07-08). Siehe Kap. 8 für die vollständige, live verifizierte Aufstellung inkl. Register verworfener/pausierter Quellen mit Revisit-Bedingung (Korea-M2/Spot-ETF-Flows/Trueflation/SOPR). Staleness-Schwellen für Makro-/ On-Chain-Daten ebenfalls ERLEDIGT (staleness.py::is_macro_value_stale(), vier Kategorien). Weiterhin offen, für alle diese Punkte gemeinsam: die eigentliche Nutzung in agent/krypto/regime.py/agent/krypto/analyst.py::build_facts() — reine Datenschicht bisher, noch nicht in die Regime-Bestimmung oder den Groq-Prompt verdrahtet.

X-API & YouTube-API: Kosten, Limits, ToS, Umsetzungsphase.

E-Mail-Versand (Kap. 13): SMTP-Server vs. Mail-API wählen; Zugangsdaten nur in .env.

Web-Oberfläche für Fernzugriff [Idee 2026-07-09, TEILWEISE ERLEDIGT 2026-07-11]: ursprünglich als vollwertiger Web-GUI-Ersatz gedacht — stattdessen bewusst kleiner geschnitten (Nutzer-Entscheidung): eine minimale Remote-Steuer-Seite (remote/status.py + remote/server.py, Flask, eingebettet in main.py als Hintergrund-Thread) mit reinem Status-Überblick (Portfolio-Wert, veraltete Preise, letzter Marktscan, letzte Log-Fehler) + zwei Aktionen (Preise aktualisieren, Marktscan starten) + einem Not-Reset für haengende Job-Locks. KEIN Ersatz der tkinter-App, rein additiv. Absicherung: Tailscale-VPN (Basisinfos/Tailscale-Setup-Anleitung.md) + zusaetzliches Zugriffs-Token (.env REMOTE_ACCESS_TOKEN, P-8: ohne Token bleibt die Seite komplett deaktiviert). Dabei entdeckt: api/yfinance_client.py hatte als einzige Netzwerk-Quelle im Projekt keinen kontrollierten Timeout - behoben (15s, concurrent.futures), da ein haengender Call sonst den neuen Job-Lock dauerhaft blockiert haette. Live gegen den echten Account/die echte DB verifiziert (u.a. Doppel-Trigger-Schutz, Not-Reset waehrend eines echten laufenden Marktscans, main.py-Wiring mit UND ohne Token). Weiterhin offen: Backward-Tracking/Bitpanda-Sync als weitere Remote-Aktionen (bewusst nicht in v1), echter Cross-Device-Test vom Handy übers Notebook (nur dort durchführbar, nicht von dieser Session aus).

Portfolio-Vollständigkeit [2026-07-11, Nutzer-Fund, TEILWEISE ERLEDIGT]: eine Cash-Reserve-Nachfrage deckte eine Luecke von ~5.760 EUR (~37% des echten Vermoegens) zwischen Bitpandas eigener Portfolio-Anzeige (15.694,69 EUR) und unserer Berechnung (9.934,31 EUR) auf. Ursachen im Detail geprueft: (a) Bitpanda sperrt Betraege fuer offene Fusion-Limit-Orders ("Committed Balance") sofort aus dem Wallet-Guthaben - unsere /fiatwallets-Abfrage liefert bereits den korrekten freien Betrag, das Problem war fehlende Sichtbarkeit des Sync-Alters (ERLEDIGT: cash_reserve_synced_at in database/db.py + Label in ui/portfolio.py; automatische Schaetzung des gesperrten Betrags aus der Transaktionshistorie konzipiert, noch nicht gebaut). (b) Aktuell gestakte Krypto-Bestaende (~2.435 EUR, ETH/SOL/AVAX/ SUI/TAO/HYPE/NEAR/SEI/BNB) sind ueber die normalen Wallet-Endpunkte strukturell unsichtbar, aber automatisch aus stake/unstake-Transaktions-Tags berechenbar (ERLEDIGT: importer/bitpanda_avg_cost.py:: compute_staked_quantities(), neue Spalte holdings.staked_quantity, Anzeige in Portfolio-Tab + Remote-Seite - `agent/krypto/risk_gate.py` RM-1/RM-2/RM-4 beruecksichtigen das bewusst NOCH NICHT, RG-6-unantastbare Datei, eigene Planungs-Session noetig). (c) US-Aktien PLTR/VST hatten keine EUR-Umrechnung (yfinance liefert nur USD) - ERLEDIGT (api/ yfinance_client.py, EURCV-Peg-Wechselkurs-Trick wie risk_gate.py). (d) Live entdeckt: echte historische Margin-/Hebel-Trading-Aktivitaet auf dem Account (margin_trading.open/borrow/close/repay/fee-Tags, 1828/811/622/ 311/311 Vorkommen) - aktuell keine offene Krypto-Position (Nutzer bestaetigt), zwei offene Positionen in anderen Assetklassen bewusst ausserhalb des Tool-Scopes. Bitpanda bietet keine "offene Positionen"-API, eine kuenftige RM-10/RM-11-Umsetzung muesste Positionen aus den Tag-Paaren selbst rekonstruieren. Volle Details: Basisinfos/Regelwerksmanual.md Kap. 14.

Flush-Erkennung (AZ-1): einfache Heuristik ERLEDIGT (2026-07-07) — agent/krypto/anticyclic.py nutzt Kraken-Funding-Rates (bereits vorhanden, siehe Kap. 8)

Kursrückgang-Geschwindigkeit als groben Hinweis. Die volle AZ-1..AZ-8- Klassifikation (unabhängige Nachrichten-/Fundamentalquelle nötig) bleibt offen.

Advisory-Konsequenz (P-7): Eskalationsweg für Schutz-Alerts (Stop-Loss/Drawdown) definieren — E-Mail-Priorität, UI-Warnstufe.

Umsetzungs-Rückmeldung bei Signalen (2026-07-07, Nutzer-Idee) — ERLEDIGT (2026-07-09). signals hat vier neue Spalten (umgesetzt, umgesetzt_am, umgesetzt_menge, umgesetzt_preis_usd; Menge/Preis bewusst optional, auch bei umgesetzt=True). Im Signale-Tab öffnet ein Button "Rückmeldung erfassen" einen Modal-Dialog (Ja/Nein, optional Menge/Ausführungspreis). Bewusste Zusatzentscheidung (hybrid, mit dem Nutzer abgestimmt): derselbe Dialog bietet optional einen ZWEITEN, separat bestätigten Schreibpfad in holdings (source="signal_bestaetigung") an — er schlägt einen neuen Gesamtbestand aus aktuellem Bestand + Aktion (KAUFEN/NACHKAUFEN: +Menge, VERKAUFEN/TAUSCHEN: -Menge) vor, den der Nutzer vor dem Speichern frei überschreiben kann; kein automatischer, unbestätigter Bestands-Write. TAUSCHEN reduziert nur die Quell-Position, das Ziel-Asset wird nicht automatisch angelegt (out of scope dieser Slice). holdings bleibt weiterhin Stand-ohne-Historie (kein Delta-Log) — dieselbe Architektur wie beim Excel-Import, nur ein zweiter Auslöser für denselben upsert_holding()-Pfad. Nachgebessert nach Expertengegenprüfung (2026-07-09, gleicher Tag): vier reale Lücken gefunden und behoben: (a) Excel-Reimport überschrieb einen per Signal-Rückmeldung gesetzten Bestand bisher kommentarlos — import_holdings() warnt jetzt, wenn ein Symbol mit source="signal_bestaetigung" einen abweichenden neuen Wert bekommt (überschreibt trotzdem, Assets.xlsx bleibt Quelle der Wahrheit, aber sichtbar); (b) deutsches Komma als Dezimaltrennzeichen wird jetzt akzeptiert (wie beim Excel-Import); (c) der Bestand-Vorschlag berechnet sich live neu, auch wenn die Menge erst NACH dem Ankreuzen der Checkbox eingegeben wird; (d) ein negativer vorgeschlagener/eingegebener Bestand wird beim Speichern blockiert. Bewusst offen gelassen (dokumentierte Deferrals): holdings.source wird im Portfolio-Tab weiterhin nicht angezeigt (Herkunft eines Wertes bleibt in der UI unsichtbar); signals.umgesetzt* wird bei jeder erneuten Rückmeldung überschrieben, keine Korrektur-Historie. Beide sind niedrigpriorisiert und ohne akuten Anlass — Revisit-Bedingung: sobald entweder ein Nutzer-Bericht über verwirrende Portfolio-Herkunft ODER ein konkreter Bedarf an Rückmeldungs-Historie auftritt.

Hebelpositionen als eigene Empfehlungsart (2026-07-07, Nutzer-Idee): Der Agent soll perspektivisch nicht nur Spot-, sondern auch Hebel-Empfehlungen (Long/Short, 2x/5x, aktiv/passiv gemanaged) inkl. Forecasts geben — zunächst nur Long, später auch Short. Betrifft RM-10/RM-11 und S-6 (aktuell aktiv: false). Noch nicht Teil der Agent-Pipeline (Slice 1 ist Spot-only).

Steuer & Datenpflege:

Steuerregel P-6 (Swap steuerneutral bis Auszahlung) mit Steuerberater verifizieren (Sonderfälle: Altvermögen/Spekulationsfrist, Besteuerung von Staking-Erträgen).

ERLEDIGT (2026-07-06): Zwei fehlerhafte Ticker in Assets.xlsx direkt in der Originaldatei korrigiert (nicht nur in config.yaml): Stellar stand als „XML" statt „XLM"; Canton Network stand als „CC" statt „CANTON" (beim Phase-1-Import entdeckt). Damit ist der SYMBOL_OVERRIDES-Workaround in importer/excel_import.py nicht mehr nötig und wurde entfernt. Backup der Originaldatei vor der Korrektur liegt lokal unter .claude/backups/ (nicht versioniert).