# Plan und Vorgehensweise — von der REGEL0 bis zum Betrieb (30.09.2026)

Nutzer 30.09.2026: „Bitte Plan und Vorgehensweise dokumentieren und auch offene Punkte und Schwächen. Wenn wir eine Lösung haben, die nur am Desktop im Labor funktioniert, ist es ein FAIL."

⛔⛔ LEITSATZ (E-35): Eine Regel ist erst dann fertig, wenn sie am Notebook im Betrieb mit den dort verfügbaren Daten, derselben Grundgesamtheit und ohne Handgriff am Desktop dieselben Signale erzeugt wie in der Messung. Was nur im Labor läuft, ist ein FAIL, egal wie gut die Messung ist.

Zugehörige Dokumente: REGEL0_Hebel_Entwurf_30_09.md (Parameter und Referenzzahlen) · Lagebewertung_30_09.md · Voranalyse_J_Mindesthistorie_30_09.md · Voranalyse_REGEL0_Hebelliste_30_09.md · Stand im Code python hebel_neubau.py.

____________________________________________________________

## 1. Der Plan — in dieser Reihenfolge

| # | Schritt | Inhalt | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⛔ J Showstopper Mindesthistorie | Das eigene Normal gilt ab 240 h statt 12 Monate, über die bestehende Schrumpfung, reife Assets bitgleich | Voranalyse zur Abstimmung (J-a bis J-d) |
| 2 | Schwellenwahl prüfen | Wählt die Regel auf der vollständigen 2024-Menge (nach J) wieder s = +0,035? (49 von 116 Symbolen fehlten 2024 großenteils) | nach J |
| 3 | ⭐ REGEL0 festschreiben | Parameter und Referenzzahlen (mit J), im Dokument und im Code (eine Konstante, von der Wache geprüft) | nach 1–2, Nutzer-Ja |
| 4 | Betriebsprüfung REGEL0 (Abschnitt 3) | Welche Daten und Rechenwege hat das Notebook, was fehlt? Das ist eine Befundaufnahme und noch kein Bau | nach 3 |
| 5 | Messung auf der Hebel-Liste | REGEL0 auf deinen 43 Assets (28 mit Daten, dazu die jungen durch J) | nach 3 |
| 6 | REGEL1 … n — ausreizen | je ein Schritt gegen die Vorstufe: A Positionsführung · B Kern stabilisieren (Dämpfung) · R Regime-Kontext aus der Überfüllung · L Liquidität in Bewertung 2 · Käuferanteil auf dem Kern | Reihenfolge je Stufe abstimmen |
| 7 | Betriebsvorbereitung | Mindestbedingungen abstimmen (Nutzer: „reden wir, wenn wir zu diesem Schritt kommen“). Die bestehende Hebel- und Spot-Achse wird ersetzt, kein Parallelbetrieb | später |
| 8 | Umstellung | nach der ganzen Kette samt LLM-Rollen und Mail | später |

⏸ Derzeit nicht Teil des Umbaus (Nutzer, E-33): C Vorwärtstest · D neue Datenquellen · E Börse/Kosten.

____________________________________________________________

## 2. Die Vorgehensweise je Schritt — Pflichtablauf

| # | Pflicht | Quelle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Voranalyse mit Ziel, Stand, Test oder Betrieb, Zwischenfazit zum Ziel, dann Abstimmung (Nutzer-Ja) | stehend |
| 2 | Vorab-Festlegung der Kriterien, Werkzeug vor dem Lauf committet, Funktionstest | stehend |
| 3 | R-R11: die Vorstufe (REGELn) zuerst bitgleich reproduzieren | R-R11 |
| 4 | Zahlen per Regel messen, nie zur Wahl vorlegen. Wahl auf 2024, einmal bestätigt auf 2025–26 | E-24, E-21 |
| 5 | Nullwelt, Zeitstabilität, Weglassprobe, Mehrfachtesten, je Asset, Tagesblock | die sechs Prüfungen |
| 6 | Spiegelprobe bei jedem Potential- oder Bewegungsmaß | E-29 |
| 7 | 4 Mengen, Urteil auf unverzerrt, wenn es auseinanderläuft | E-30 |
| 8 | ⭐ Betriebsprüfung (neu, E-35): Gibt es jede verwendete Größe am Notebook? Mit welchem Stand, welcher Historie, welcher Grundgesamtheit? Rechnet es dort ohne Desktop? | Abschnitt 3 |
| 9 | Befund, Doku (Zentraldokumente, Regelwerk, Plan, Memory), Wache grün, Commit und Push, Zwischenfazit zum Ziel | stehend |

____________________________________________________________

## 3. ⛔ Betriebsprüfung — was die REGEL0 am Notebook braucht und was dort ist

Stand laut Doku (project_messbasen_geraeteaufteilung, CLAUDE.md). ⚠️ Das muss am Notebook bestätigt werden (sparsamer Export, Schritt 4).

| # | braucht die REGEL0 | am Desktop (Labor) | am Notebook (Betrieb), laut Doku | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Stundenkurse je Asset (rsi, Ruhe, ATR, Ereignis) | stundenkurse.db 346 MB, 116 Symbole ab 2021/2023 | ⚠️ nicht als Datei dokumentiert. Die Betriebskopie messdaten.db hat 30 MB, 500 Tage, ohne eingestellte. Auflösung zu prüfen | ⛔ Showstopper-Kandidat |
| B2 | Modelltraining rsi (monatlich, alle Assets gepoolt, Historie ab 2023) | läuft im Messskript | ⛔ keine Trainingshistorie dokumentiert | ⛔ Showstopper-Kandidat. Ein Training am Desktop mit Übergabe von Hand wäre ein FAIL (E-35) |
| B3 | ATR-Modell der Hebelstufe (rollierend geschätzt) | im Messskript | wie B2 | ⛔ wie B2 |
| B4 | Markpreis (Liquidation) | markpreis_historie.db 722 MB | ⚠️ nicht dokumentiert. Live beziehbar (Binance) | zu prüfen |
| B5 | Grundgesamtheit gleich (die v̂-Skala hängt an der Menge, E-31) | 116 bestand, dazu die eingestellten | Betriebskopie 398 statt 517 im Rang (CLAUDE.md) | ⛔ muss gleich werden, sonst andere Signale |
| B6 | Symbolzuordnung Bitpanda ↔ Binance | Namensgleichheit | keine Zuordnung (2.612, vier Symbolwelten) | ⛔ Voraussetzung |
| B7 | 15 Assets deiner Liste ohne Stundendaten, dazu BTC als Leitwert ausgeschlossen | – | – | für diese Assets kein Signal möglich. Ist das Beschaffung derselben Datenart (kein D)? Zur Klärung |
| B8 | das Normal (12 Monate beziehungsweise nach J ab 240 h) | aus der Historie | braucht B1 | hängt an B1 |
| B9 | Mail, LLM-Rollen, Importer | – | kennen die neue Bewertung nicht; der Importer teilt Teilschließungen falsch ein (2.679) | Betriebsvorbereitung (Schritt 7) |

➤ Folge für den Plan: Jede REGELn wird nur dann festgeschrieben, wenn ihre zusätzlichen Größen die Prüfung B1–B9 bestehen oder ein Weg am Notebook feststeht. R (Überfüllung marktweit) und L (Umsatz in USD, Marktkapitalisierung) nutzen Terminmarkt- und Umsatzdaten, die am Notebook live kommen. Das ist dort also eher leichter als die Historie.

____________________________________________________________

## 4. Offene Punkte

| # | offen | wann |
| --- | --- | --- |
| O1 | Abstimmung J (J-a bis J-d) | jetzt |
| O2 | Schwellenwahl auf der vollständigen 2024-Menge | nach J |
| O3 | Datenlage am Notebook bestätigen (B1–B5), mit einem sparsamen Export und nur den nötigen Tabellen | Schritt 4 |
| O4 | Wo und wie das Modell im Betrieb trainiert wird (B2/B3), ohne Desktop | Schritt 4, Voranalyse |
| O5 | Die 15 Assets ohne Stundendaten und BTC als Asset: Beschaffung oder Ausschluss? Deine Entscheidung | Schritt 4 |
| O6 | Reihenfolge von A, B, R, L und Käuferanteil | nach Schritt 5 |
| O7 | Mindestbedingungen Betrieb, Ersatz der Achse | Schritt 7 (Nutzer) |
| O8 | Spot-Zugänge PLUME, XDC, INJ | Spot-Arm, später |

____________________________________________________________

## 5. Schwächen — ehrlich

| # | Schwäche | Einstufung | Weg |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Mindesthistorie 12 Monate | ⛔ Showstopper (Nutzer) | J |
| S2 | Betriebsdaten und Training am Notebook (B1–B3, B5) | ⛔ Showstopper-Kandidat (E-35) | Schritt 4 |
| S3 | Vorteil je Handel (+0,29..+0,31 %) unter den Kosten (0,48 %) in der Messgeometrie | Schwäche | A (Positionsführung), R, L |
| S4 | Das Signalangebot springt (grobes Dämpfungsraster) | Schwäche, Betrieb: unberechenbar | B |
| S5 | Im Gegenwind stumpf (Modell flach) | Schwäche | R, dazu der Informationsgewinn als Auskunft |
| S6 | 2025–26 durch viele Ebenen verbraucht | methodisch | jede Stufe ehrlich als besser als heute (E-34) |
| S7 | Die Schwelle ist auf einer zu kleinen 2024-Menge gewählt | methodisch | O2 |
| S8 | 15 Assets der Liste ohne Daten, BTC nie als Asset gemessen | Abdeckung | O5 |
| S9 | Messanlage: bestand überlebensverzerrt, unverzerrt Stichproben | methodisch | E-30, Messung auf der Hebel-Liste |